ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 14.6.2018

Materiál č.: 7/16

Název: Návrh na schválení přípravy, financování, zajištění udržitelnosti a navýšení profinancování a kofinancování u projektů v oblasti sociální

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3433 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

č. 4/259 ze dne 15. 6. 2017

  - rozhodlo

změnit v bodě 26) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 30) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 28.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení Fontána“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení Fontána“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2018-2020 ve výši 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení Fontána“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021-2025 v maximální výši 17.500.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 20) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  19.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 27.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/259 ze dne 15.  6. 2017 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  38.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 58.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 58.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017-2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22.  9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  30.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 44.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí, organizací Sagapo, příspěvková organizace, Harmonie, příspěvková organizace, Fontána, příspěvková organizace a Domov NaNovo, příspěvková organizace byly připraveny projekty do Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osy 2 – zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Rozvoj sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 20.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22).

Realizací projektu dojde k vytvoření nové služby domova pro osoby se zdravotním postižením pro 14 osob s duševním onemocněním. Projekt navazuje na reformu psychiatrické péče. Poskytovatelem služby bude organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace.

Dle objemové dokumentace z roku 2017 byly předpokládané náklady stavby 17.385.925,00 Kč. V průběhu zpracování projektové dokumentace byl v rámci provedených průzkumů a zaměření zjištěn mj. špatný stav krovu střechy a nutnost dodatečné sanace základového zdiva, což znamená nárůst objemu stavebních prací a tedy i celkové ceny stavby. V průběhu posledního roku dále došlo k velkému nárůstu ceníkových i reálných stavebních cen. Předpokládaná hodnota stavby tak v současné době činí 34.400.000 Kč.

Předpokládá se, že projekt bude v roce 2018 předložen do výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb II“. Realizace projektu je plánována v letech 2017 – 2020. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2019. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	38.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		38.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	3.800.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	34.200.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané realizační náklady stavby dosáhnou objemu 34.400.000 Kč, zbylá částka 3.600.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení, dodávek apod. V roce 2018 lze předpokládat výdaje na zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci ve výši 3.000.000 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu je plánována na léta 2019 – 2020.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 v odvětví sociálních věcí. Zvýšena potřeba finančních prostředků na realizaci akce na rok 2019 - 2020 bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování této akce spolufinancované z EU bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v odvětví sociálních věcí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p. o.

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 20.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22).

Realizací projektu vznikne domov pro osoby se zdravotním postižením v Krnově s kapacitou 12 osob. Hlavním přínosem je návaznost projektu na probíhající reformu psychiatrické péče a aktuální potřeba sociální služby pro tuto cílovou skupinu v regionu. Poskytovatelem sociální služby bude organizace Harmonie, příspěvková organizace.

Dle objemové dokumentace z ledna roku 2017 byly předpokládané náklady stavby a vnitřního vybavení 20.000.000 Kč. V průběhu zpracování projektové dokumentace byly v rámci územního řízení a stavebního řízení obdrženy požadavky organizace Povodí Odry, které zvyšují stavební náklady projektu. Konkrétně se jedná o dosypání terénu o ploše 1500 m2, úpravu základové spáry a snížení základů do stabilního podloží pro všechny tři objekty a systémové rozložitelné oplocení z WPC prvků.  V průběhu posledního roku dále došlo k velkému nárůstu ceníkových i reálných stavebních cen. Předpokládaná hodnota stavby a vnitřního vybavení včetně DPH tak v současné době činí 25.400.000 Kč.

Předpokládá se, že projekt bude v roce 2018 předložen do výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb II.“. Realizace projektu je plánována v letech 2018 – 2020. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2019. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	28.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		28.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	2.800.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	25.200.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané realizační náklady stavby a vnitřního vybavení dosáhnou objemu 25.400.000 Kč, zbylá částka 2.600.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení apod. V roce 2018 lze předpokládat výdaje na zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci ve výši 1.798.530 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu je plánována na léta 2019 – 2020.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 v odvětví sociálních věcí. Zvýšena potřeba finančních prostředků na realizaci akce na rok 2019 - 2020 bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování této akce spolufinancované z EU bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v odvětví sociálních věcí.

Chráněné bydlení Fontána

Předmětem projektu je vybudování služby chráněného bydlení v budově č. p. 720 na ulici Hynaisova v Ostravě-Mariánských Horách, která je součástí pozemku parc. č. st. 679, včetně navazujícího pozemku parc. č. 146/11, vše v k. ú. Mariánské Hory. Majetek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Fontána, zřízenou Moravskoslezským krajem. Budova je vhodným objektem pro rekonstrukci k zajištění potřeb organizace Fontána, příspěvková organizace, kde jde o objekt na vhodném dostupném místě v běžné zástavbě v docházkové vzdálenosti od MHD a jiných návazných služeb občanské vybavenosti. Na základě mapování potřeb uživatelů domova pro osoby se zdravotním postižením v organizaci Fontána vyplynula nutnost přechodu 21 uživatelů ze služby domova pro osoby se zdravotním postižením do sociální služby chráněné bydlení. Předmětný objekt v Ostravě je vhodný pro vytvoření chráněného bydlení v kapacitě cca pro 10 uživatelů.

Předpokládá se, že projekt bude v roce 2018 předložen do výzvy IROP „Rozvoj sociálních služeb II.“. Realizace projektu je plánována v letech 2018 – 2020. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2019. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	16.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		16.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 1.600.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	14.400.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané realizační náklady stavby a vnitřního vybavení dosáhnou objemu 13.700.000 Kč, zbylá částka 2.300.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení apod. V roce 2018 lze předpokládat výdaje na zpracování žádosti o dotaci ve výši 150.000 Kč. Finanční prostředky na přípravu projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2018 v odvětví sociálních věcí, finanční prostředky na realizaci v letech 2019 – 2020 budou uplatněny při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta a finanční prostředky na udržitelnost projektu jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2021. Zajištění financování této akce spolufinancované z EU bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v odvětví sociálních věcí.

Projekty organizace Sagapo

Projekty Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále a Sociálně terapeutické dílny a  zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále byly v roce 2017 předloženy do výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II., projekt Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále byl v roce 2018 předložen do výzvy Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování III.

Projektové dokumentace vč. oceněných položkových rozpočtů jednotlivých projektů byly zpracovány v prvním pololetí roku 2017 těsně před ukončením příslušné výzvy IROP. Původní výše profinancování a kofinancování jednotlivých projektů byla stanovena na základě údajů z objemových studií zpracovaných na přelomu let 2015 - 2016. V průběhu zpracování projektových dokumentací došlo k navýšení stavebních nákladů oproti cenovým propočtům studií. Díky dodatečným požadavkům na energetickou pasivitu a tzv. „chytré“ řešení projektovaných staveb došlo k navýšení jednotkové ceny za obestavěný prostor oproti cenám kalkulovaných v objemových studiích. Dalším důvodem navýšení nákladů jsou u všech řešených staveb finančně nákladné související vedlejší náklady na přípravu území, demolice staveb a přeložky inženýrských sítí, které činí souhrnem cca 15,5 mil. Kč bez DPH atd.

Oceněné položkové rozpočty projektantů byly zajištěny podle jednotlivých smluv až v období dubna 2017, kdy již nebylo možné z důvodu konce výzvy IROP schválit navýšení profinancování a kofinancování projektů, a proto byly náklady projektovaných staveb projektanty indexovány na 70 % - 75 % ceníkových cen RTS v cenové úrovni 2017/I. Tato indexace odpovídala cenové hladině, ve které se reálně pohybovaly ceny stavebních prací u obdobných staveb po jejich vysoutěžení.

V roce 2018 však došlo k prudkému nárůstu cen, a to jak ceníkových, tak reálných soutěžených cen stavebních prací. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování všech projektů tento nárůst pokrývá. Kontrolním zpětným propočtem vyprojektovaných staveb a jejich nákladů vůči čistému obestavěnému prostoru staveb docházíme k ceně 6.200 až 6.400 Kč/m3, což je u tohoto typu stavby v tomto standardu obvyklé.

V rámci veřejné zakázky na stavební práce budou učiněna veškerá opatření, aby došlo k co nejvyšší úspoře nákladů. Veřejná zakázka bude vyhlášena ve 3. čtvrtletí letošního roku, kdy se předpokládá, že stavební firmy budou hledat zakázky na další stavební sezónu. K další úspoře by měl vést fakt, že všechny tyto stavby se nacházejí v Bruntále, relativně blízko sebe (dvě stavby dokonce na jedné společné parcele), svým projekčním řešením se jedná o skoro totožné stavby. Budou soutěženy v rámci jedné zakázky rozdělené na části, kdy lze očekávat, že firmy budou kalkulovat s úsporou nákladů v případě získání alespoň dvou zakázek.

Všechny projekty již byly předloženy do výzev IROP, nelze již tedy zvýšit celkové způsobilé náklady a požadovaná výše dotace je konečná.

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 19.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22).

Cílem projektu je vybudování nového objektu chráněného bydlení se dvěma samostatnými bytovými jednotkami pro celkem 8 osob.

Dne 18. 4. 2018 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace pro tento projekt ve výši 14.996.789,02 Kč (příloha č. 1).

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	27.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		16.629.770 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	1.662.980 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	14.966.790 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	10.870.230 Kč

Neuznatelné náklady tvoří navýšení ceny stavebních prací. Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané realizační náklady stavby dosáhnou objemu 24.100.000 Kč, zbylá částka 2.900.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení, dodávek apod. V roce 2018 lze předpokládat výdaje na realizaci výběrových řízení ve výši 1.163.250 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu je plánována na rok 2019.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 v odvětví sociálních věcí. Zvýšena potřeba finančních prostředků na realizaci akce na rok 2019 - 2020 bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování této akce spolufinancované z EU bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v odvětví sociálních věcí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 38.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/259 ze dne 15. 6. 2017 (materiál č. 7/3).

Realizací projektu dojde k vytvoření Domova pro osoby se zdravotním postižením pro 18 osob s vysokou mírou podpory v Bruntále na pozemku parcelní číslo 4218/1, 4217 a 4218/2. Poskytovatelem služby bude organizace Sagapo, příspěvková organizace.

Projekt byl 27. 2. 2018 předložen do výzvy IROP a nyní je v procesu hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

Projekt je nutné realizovat souběžně s projektem Sociálně terapeutických dílen a zázemí pro vedení organizace Sagapo, jelikož stavebně tyto projekty sdílejí stejné inženýrské sítě a stojí na stejném stavebním pozemku. Dále všechny tři projekty organizace Sagapo dohromady tvoří transformaci a deinstitucionalizaci této organizace, což je právě předmětem podaných žádostí o dotaci. A v neposlední řadě je vhodné realizovat tyto stavební projekty souběžně z možných úspor při realizaci stavebních prací.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	58.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		31.038.780 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 3.103.880 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	27.934.900 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	26.961.220 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Neuznatelné výdaje projektu tvoří zejména prudké navýšení nákladů stavby, náklady na stavební dokumentaci, náklady na inženýrskou činnost, studii proveditelnosti a náklady na administraci výběrových řízení.

Předpokládané realizační náklady stavby a vnitřního vybavení dosáhnou objemu 54.200.000 Kč, zbylá částka 3.800.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení apod. V roce 2018 lze předpokládat výdaje na doplacení zbytku úhrady za zpracování projektové dokumentace a administraci VZ ve výši 625.800 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu je plánována na léta 2019 – 2020.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 v odvětví sociálních věcí. Zvýšena potřeba finančních prostředků na realizaci akce na rok 2019 - 2020 bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování této akce spolufinancované z EU bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v odvětví sociálních věcí.

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 30.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/22).

Realizací projektu dojde k vybudování novostavby sociálně terapeutických dílen s okamžitou kapacitou 25 uživatelů a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále na pozemku parcelní číslo 4218/1, 4217 a 4218/2.

Projekt byl 5. 6. 2017 předložen do výzvy IROP a nyní je ve fázi doporučen k financování. Předpoklad vydání právního aktu je v červenci 2018.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	44.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		27.013.610 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	 2.701.360 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	24.312.250 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	16.986.390 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Neuznatelné výdaje projektu tvoří zejména prudké navýšení nákladů stavby a náklady na stavební dokumentaci.

Předpokládané realizační náklady stavby a vnitřního vybavení dosáhnou objemu 40.200.000 Kč, zbylá částka 3.800.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení apod. V roce 2018 lze předpokládat výdaje na doplacení zbytku úhrady za zpracování projektové dokumentace a administraci VZ ve výši 607.830 Kč. Zbývající část nákladů na realizaci projektu je plánována na rok 2019.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2019 - 2021 v odvětví sociálních věcí. Zvýšena potřeba finančních prostředků na realizaci akce na rok 2019 - 2020 bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2019 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování této akce spolufinancované z EU bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v odvětví sociálních věcí.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti, navýšení financování a úhradě výdajů z vlastních zdrojů dle bodů 1) až 9).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	39

Datum konání:	29. 5. 2018

Materiál č.:		7/13

Název:	Návrh na schválení přípravy, financování, zajištění udržitelnosti, navýšení profinancování a kofinancování a přijetí dotace u projektů v oblasti sociální

Číslo usnesení: 	39/3433

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 13/1002 ze dne 18. 5. 2017

č. 108/8419 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/259 ze dne 15. 6. 2017

č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 26) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním v Suchdolu nad Odrou“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 38.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 30) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením Harmonie, p.o.“ z „2017 – 2019 ve výši  20.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 28.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení Fontána“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení Fontána“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v letech 2018 - 2020 ve výši 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení Fontána“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2021 - 2025 v maximální výši 17.500.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 20) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  19.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 27.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/259 ze dne 15. 6. 2017 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  38.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 58.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 58.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 - 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 14) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2019 ve výši  30.000.000 Kč“ na „2017 – 2020 ve výši 44.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v maximální výši 14.996.789,02 Kč na financování projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“, registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005443 za podmínek uvedených v  Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 117D03D000329, ze dne 18. 4. 2018, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 9. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 6. 2018