ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 14.6.2018

Materiál č.: 9/17

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Horní Bludovice

Příloha č. 2 - Horní Bludovice - smlouva

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2

Příloha č. 5 - Žádost Žermanice

Příloha č. 6 - Žermanice - smlouva

Příloha č. 7 - Návrh dodatku Žermanice

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 4/295 ze dne 15.6.2017

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 14/1149 ze dne 30.5.2017

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 38/3332 ze dne 15. 5. 2018

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05588/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016, s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 dotaci mimo jiné obci Horní Bludovice na realizaci projektu „Chodník Záguří – ZŠ Horní Bludovice“, Smlouva č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016 (příloha č. 2). Dle uzavřené Smlouvy měl být projekt realizován do 30. 6. 2017.

Dodatkem č. 1 (příloha č. 3) byl termín realizace projektu prodloužen do 30. 6. 2018.

Dopisem ze dne 18. 4. 2018 (příloha č. 1) požádala obec Horní Bludovice o prodloužení termínu k doložení dokladu od Řídícího orgánu, že předložená žádost splnila náležitosti požadované Programem, a to do 31. 12. 2021. Obec požádala také o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních programů dle článku V, bodu 3 p) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to o národní dotační tituly. Žádost je odůvodněna faktem, že v rámci zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) došlo průtahům se zpracováním vyššího stupně PD, a to z toho důvodu, že firma zpracovávající PD je v současné době v likvidaci a obec musí hledat novou projekční firmu, která PD dokončí. Z uvedeného důvodu a vzhledem k časové náročnosti celé akce, nebude obec schopna doložit doklad od Řídícího orgánu v původním termínu. Důvodem pro rozšíření o národní dotační programy je fakt, že v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, do kterého byla projektová dokumentace původně zpracovávána, není vyhlášena výzva na tuto aktivitu a její vyhlášení v roce 2018 není plánováno.

Zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2098 (mat. č. 10/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016  dotaci mimo jiné obci Žermanice na realizaci projektu „Komunitní dům Žermanice“, Smlouva č. 05588/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 6). Dle uzavřené Smlouvy měl být projekt realizován do 30. 6. 2018.

Dopisem ze dne 30. 4. 2018 (příloha č. 5) požádala obec Žermanice o prodloužení termínu realizace projektu, a to do 30. 6. 2019, dále obec požádala o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních programů dle článku V, bodu 3 p) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to o národní dotační tituly. Žádost je odůvodněna faktem, že v rámci zpracování PD došlo ke zjištění, že stávající podloží není dostatečně únosné. Z uvedeného důvodu nebyla obec schopna předložit žádost ani do plánované výzvy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Dále byly práce na PD pozastaveny vzhledem k hledání náhradní varianty původního řešení, včetně hledání náhradních možností následného předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu. Důvodem pro rozšíření o národní dotační programy je fakt, že v rámci IROP, do kterého byla projektová dokumentace původně zpracovávána, není vyhlášena výzva na tuto aktivitu a její vyhlášení v roce 2018 není plánováno.

Dále obec požádala o prominutí povinnosti dle článku V odst. 2 p), kdy v případě, že nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat projekt vlastními prostředky. Příjemce je obec s 260 obyvateli a její rozpočet by neumožnil takto velkou investici zafinancovat z vlastních zdrojů.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 4 a 7). Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	38

Datum konání:	15. 5. 2018

Materiál č.:		9/11

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2016

Číslo usnesení: 	38/3332

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 14/1149 ze dne 30. 5. 2017

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

  - bere na vědomí

- žádost obce Horní Bludovice, IČ 00296686, ze dne 18. 4. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Žermanice, IČ 00494259, ze dne 30. 4. 2018, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice, IČ 00296686, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05588/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016, s obcí Žermanice, IČ 00494259, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018