DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05588/2016/RRC  ze dne 17. 10. 2016

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Žermanice

se sídlem:	Žermanice 48, 739 37 Žermanice

zastoupena:	Mgr. Světlanou Šipulovou, starostkou

IČ:	00494259

DIČ:	CZ00494259

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., č. ú.: 1682053349/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 17. 10. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05588/2016/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Žermanice 
o prodloužení doby realizace projektu, o rozšíření okruhu programů, do nichž může příjemce předložit projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, a o prominutí povinnosti realizovat projekt vlastními prostředky, pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva, u projektu „Komunitní dům Žermanice“ v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2016“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2018“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2019“.

- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2018“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 7. 2019“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text před středníkem nahrazuje takto:

„zpracovat k 31. 12. 2016, 31. 12. 2017 a 31. 12. 2018 průběžné vyúčtování realizace projektu a předložit je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace, včetně dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku;“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2019,“.

- Článek V odst. 3 písm. p) smlouvy se nahrazuje takto:

„předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace financovaná z dotace poskytnuté dle této smlouvy, do programu na národní či evropské úrovni, pokud bude vyhlášena adekvátní výzva v rámci těchto programů,“.

- V článku V odst. 3 písm. q) smlouvy se věta první nahrazuje takto:

„nejpozději do 31. 12. 2020 písemně doložit poskytovateli doklad od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo nebyla-li vyhlášena adekvátní výzva, oznámit tuto skutečnost písemně poskytovateli dotace.“.

- V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „Řídícím orgánem programu EU“ nahrazuje textem „Řídícím orgánem příslušného programu“ a text „Řídící orgán programu EU“ nahrazuje textem „Řídící orgán příslušného programu“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…. ze dne 
14. 6. 2018.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | V Žermanicích dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Mgr. Světlana Šipulová starostka |