ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 14.6.2018

Materiál č.: 9/18

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem TATRA TRUCKS a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu_TATRA TRUCKS a.s.

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_TATRA TRUCKS

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání_TATRA TRUCKS

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3474 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj dne 14. 5. 2018 obdržel žádost subjektu TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/RRC. Předmětem žádosti o změnu je prodloužení termínu realizace projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ z 31. 5. 2018 na 31. 12. 2018, a to z důvodu opoždění některých prací v rámci projektu a dále rozpočtovým a kapacitním omezením na straně příjemce (blíže viz příloha č. 1).

O uzavření původní smlouvy o poskytnutí dotace (znění smlouvy viz příloha č. 2) rozhodlo zastupitelstvo kraje, proto i případnou změnu smlouvy je nezbytné projednat v zastupitelstvu kraje. Jelikož termín ukončení realizace projektu dle stávající smlouvy je 31. 5. 2018 a nejbližší zasedání zastupitelstva kraje až 14. 6. 2018, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	39

Datum konání:	29. 5. 2018

Materiál č.:		9/14

Název:		Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem TATRA TRUCKS a.s.

Číslo usnesení: 39/3474

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/446 ze dne 14. 9. 2017

  - bere na vědomí

žádost subjektu TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, o prodloužení termínu realizace projektu „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větřkovice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05476/2017/RRC se subjektem TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018