ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 14.6.2018

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na uzavření dohody o narovnání se subjektem KČT, odbor Beskydy

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu_KČT

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_KČT

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání_KČT

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/3128 ze dne 10. 4. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/444 ze dne 14. 9. 2017

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04062/2017/RRC se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj dne 13. 3. 2018 obdržel žádost subjektu KČT, odbor Beskydy (dále jen „příjemce“), IČO 02773562, o změnu podmínek smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04062/2017/RRC. Předmětem žádosti o změnu (viz příloha č. 1) je prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“ z 30. 5. 2018 na 30. 11. 2018, a to z důvodu povětrnostních podmínek po zahájení prací na projektu a také z důvodu nutnosti dořešení některých administrativních záležitostí spojených s touto realizací.

O uzavření původní smlouvy o poskytnutí dotace (znění smlouvy viz příloha č. 2) rozhodlo zastupitelstvo kraje, proto i případnou změnu smlouvy je nezbytné projednat v zastupitelstvu kraje. Jelikož termín ukončení realizace projektu dle stávající smlouvy je 30. 5. 2018 a nejbližší zasedání zastupitelstva kraje až 14. 6. 2018, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání. Návrh dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (viz příloha č. 3).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	36

Datum konání:	10.4.2018

Materiál č.:		9/5

Název:		Návrh na úpravu podmínek a neposkytnutí individuálních dotací v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 36/3128

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/444 ze dne 14. 9. 2017

bere na vědomí

žádost subjektu KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce turistické chaty Prašivá“ z 30. 5. 2018 na 30. 11. 2018, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04062/2017/RRC se subjektem KČT, odbor Beskydy, IČO 02773562, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 14. 6. 2018