ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 13.12.2018

Materiál č.: 9/18

Název: Informace o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu a rozhodnutí je jejich realizaci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Luboš Bourek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4603 ze dne 27.11.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14.3.2018

č. 3/141 ze dne 16.3.2017

  - bere na vědomí

informaci o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

a) schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu    Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

b) zabezpečit realizaci projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c) zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873 EUR

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předložené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví dle předloženého materiálu

  - ruší

body 2) až 4) svého usnesení č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017 o zahájení realizace, profinancování a kofinancování, a zajištění udržitelnosti projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kultury připravil projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, projekt je koncipován jako partnerský a Moravskoslezský kraj zde má roli tzv. hlavního přeshraničního partnera s celkovou výší nákladů cca 937.000 EUR, vedoucím partnerem projektu je Žilinský samosprávný kraj s podílem cca 3.562.000 EUR. Předmětem projektu je na české straně investiční akce – revitalizace zámeckého parku v Bruntále zahrnující rehabilitaci historické kompozice parku, obnovu zbytků městského opevnění a zpřístupnění bašty, která by byla využita jako expozice historie zámku, obnovu unikátního protileteckého krytu a opravu oplocení, součástí projektu bude také měkká aktivita sochařské sympozium. Na straně slovenské je předmětem projektu rekonstrukce pěti úseků silic II. a III. třídy v délce 17,9 km a stavební úpravy – přístavba Kysucké galerie – objektu kaštiela v Osčadnici.

Projekt byl předložen do výzvy operačního programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v dubnu tohoto roku. V rámci hodnocení a schvalování projektu bylo Společným monitorovacím výborem rozhodnuto o jeho schválení za podmínky snížení výše dotace formou redukce výše způsobilých nákladů připadající na kulturní památky na hladinu 50% původně rozpočtované výše.  Momentálně se projekt nachází ve fázi před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Předpokládaná struktura financování projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v případě realizace v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (přepočteno pevným kurzem pro rok 2018 
25,54 Kč/EUR):

Celkové náklady projektu					936.717,76 EUR (23.923.772 Kč)

Způsobilé náklady projektu (po krácení)			468.717,04 EUR (11.971.033 Kč)

-  vlastní podíl Moravskoslezského kraje

(kofinancování, 10% způsobilých výdajů)     		    46.871,70 EUR (1.197.103 Kč)

-  podíl ERDF a státního rozpočtu

(profinancování, 90 % způsobilých výdajů)		421.845,33 EUR (10.773.930 Kč)

Celkové neuznatelné náklady MSK (kofinancování):    468.000,72 EUR (11.952.739Kč)

Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude znám na základě skutečně realizovaných aktivit projektu a jejich vyúčtování vůči poskytovateli dotace. Informace o aktuální struktuře financování bude orgánům kraje podána, v případě realizace projektu, v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Podoba návrhu usnesení bodu 4) vychází z požadavků metodiky programu.

Předmět výše uvedeného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ tj. investiční akce revitalizace zámeckého parku v Bruntále byla pod názvem projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/141 ze dne 16. 3. 2017 předložena do IROP 2014 – 2020. Zde byla v rámci hodnocení žádost schválena, ale jako záložní projekt v případě uvolnění alokace. Předpokládaná výše dotace v rámci IROP dosahuje 90% způsobilých nákladů, a projekt se nachází jako náhradní na desátém místě v pořadí pro případnou realizaci. Pravděpodobnost jeho realizace v rámci IROP je dle dostupných informací vyhodnocena jako nízká.

Předpokládaná struktura financování projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ (IROP):

Celkové předpokládané náklady projektu  					23.716.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu						23.716.000 Kč

-       vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování)  		  2.372.000 Kč

-       podíl Evropské unie a státního rozpočtu (90 %, profinancování)		21.344.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)      				     0 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána, v případě realizace projektu, v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na realizaci jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2022 v odvětví kultury v rámci akce Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí. V případě rozhodnutí realizovat projekt v rámci přeshraniční spolupráce, bude navýšení podílu nezpůsobilých výdajů řešeno při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2020. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu budou nárokovány odborem kultury a památkové péče.

Z výše uvedených důvodů doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje schválit realizaci akce v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a ukončit přípravu projektu v rámci IROP včetně zrušení svých předchozích souvisejících rozhodnutí, a to s přihlédnutím k nízké míře pravděpodobnosti vzniku úspor nebo navýšení alokace pro danou výzvu, do které byl projekt předložen. V návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva kraje dojde ke stažení žádosti/projektu v programu, v jehož rámci se projekt realizovat nebude.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

č. 51/4603 ze dne 27. 11. 2018

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/751 ze dne 14. 3. 2018

č. 3/141 ze dne 16. 3. 2017

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- vzít na vědomí informaci o stavu projektů „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu

VARIANTA A

- 2. doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předložený do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2019 - 2021 ve výši 936.717,76 EUR dle předloženého materiálu

- 3. doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ předloženého do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika v letech 2022 - 2027 v maximální výši 2.000.000,00 Kč

- 4. doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout

- a)     schválit předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020,

- b)     zabezpečit realizaci projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

- c)     zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Zlepšenie dostupnosti kultúrnych pamiatok na Slovensko-českom pohraničí“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 50 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 514.873 EUR

- 5. doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout ukončit přípravu projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předložené do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví dle předloženého materiálu

- 6. doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- zrušit body 2) až 4) svého usnesení č. 8/575 ze dne 28. 2. 2017 o zahájení realizace, profinancování a kofinancování, a zajištění udržitelnosti projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace zámeckého parku“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví

- 7. ukládá

- náměstkovi hejtmana kraje

- předložit návrhy dle bodů 1. – 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

- Zodp.: Jan Krkoška

- Termín: 12. 12. 2018