|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 7 | Odbor investiční a majetkový |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | Vybudování dílen pro praktické vyučování | Číslo akce |  |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Paragraf** | 3123 | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem |  |
| **Položka** | 6121 | Budovy haly a stavby |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Upravený rozpočet 2019 k 15. 2. 2019 | v tis. Kč | 3 136 |
| Celkové výdaje na akci | v tis. Kč | 237 299 |
| **Návrh ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2018** | **v tis. Kč** | **15 000** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Zákonná úprava:** | Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů |
| **2.** | **Zdůvodnění akce**  **- cíle akce:** | Cílem akce je opustit pro výuku naprosto nevhodná pracoviště praktického vyučování, která jsou dosud provozována v průmyslových závodech ve Frýdlantu nad Ostravicí a ve Frýdku-Místku.  Stavba dílny na ulici Lískovecké (poblíž hlavní budovy školy) má být realizována jako dvoupodlažní objekt, který bude obsahovat dílnu ručního zpracování kovů, kovárnu, soustružnické dílny, výukovou garáž, zámečnické dílny, frézařské dílny, svařovny včetně svařovny plastů, dílny CNC, velíny učitelů odborné výchovy, sklady hutního materiálu, chemikálií, učebny, šatny a umývárny, sociální zařízení a další nezbytné zázemí.  Stavba dílny na ulici Na Hrázi má být realizována jako dvoupodlažní, částečně třípodlažní objekt s přímou návazností na stávající budovu školy. V objektu budou dílny ručního zpracování kovů, elektrodílna, podvozková, diagnostická a karosářská dílna, brousící box, mycí stanice, sklad chemikálií, výdejna nářadí, elektrolaboratoř včetně skladu, učebny, šatny, umývárny, sociální zařízení a další nezbytné zázemí.  Do konce roku 2018 byla vynaložena na projektovou dokumentaci a poplatky ČEZ částka ve výši 2.061 tis. Kč.  Projektová dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele, bude dokončena do konce března 2019, a to jak projektu stavební, tak i technologické části. Následně má být vyhlášena samostatná veřejná zakázka na zhotovitele stavby a dále na dodávku technologie s tím, že po uzavření smlouvy o dílo bude možné stavbu dílen ještě v letošním roce zahájit. |
| **3.** | **Forma použití:** | Výdaj kraje |
| **4.** | **Možnosti**  **spolufinancování:** | - |
| **5.** | **Období realizace akce:** | 2016 - 2021 |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:**  *pozn.: u víceletých akcí* | V roce 2020: 120 000 tis. Kč  V roce 2021: 97 102 tis. Kč |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací akce v dalších letech:**  *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* | - |