ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 5/3

Název: Dofinancování projektu „Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z usnesení 29. jednání výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Šárka Hazuková, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5622 ze dne 28. 5. 2019

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 7 přílohy č. 9 text: „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK v letech 2019-2022  celkové výdaje na akci 11.640 tis. Kč, tj. 2.910 tis. Kč ročně“ na

text:

„Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK v letech 2019-2023  celkové výdaje na akci 13.958 tis. Kč, tj.: v roce 2019: 3.519 tis. Kč, 2020:	3.105 tis. Kč, 2021:	3.478 tis. Kč, 2022:	2.774 tis. Kč, 2023:	1.082 tis. Kč“

Důvodová zpráva:

Pro rok 2019 byl schválen rozpočet na akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ pro zabezpečení realizace projektu „Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK“ ve výši 2.910 tis. Kč, s vyvolanou potřebou financování v dalších letech 2020 až 2022 ve výši 8.730 tis. Kč. Celkové schválené finanční prostředky na akci činí 11.640 tis. Kč.

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení a implementaci kompletního řešení jednotné systému evidence sbírek muzeí a galerie MSK, vč. technického zajištění. V letech 2020-2022 proběhne implementace a migrace dat všech organizací, po jejichž ukončení bude od roku 2023 probíhat každoroční technická a odborná podpora na dobu neurčitou, čímž dojde k dalšímu navýšení finančních prostředků pro úspěšnou realizaci a chodu projektu. V průběhu roku 2019 došlo ke zjištění nutnosti navýšení rozpočtu na akci z důvodu navýšení cen na licenci systému, dále byl do rozpočtu dodán nákup implementační studie a nákup licence serverových databází pro technologické centrum krajského úřadu, kde se systém bude centrálně instalovat. Celkové náklady na základě analýzy vývoje cen jsou v současné době stanoveny na 13.956.140 Kč, z čehož v jednotlivých letech činí náklady:

- v roce 2019 		3.518.680 Kč

- v roce 2020 		3.104.860 Kč

- v roce 2021 		3.477.540 Kč

- v roce 2022 		2.773.320 Kč

- v roce 2023 		1.081.740 Kč

- v dalších letech předpokládaná technická podpora ve výši 1.000.000 Kč/rok.

V letech 2019-2023 se náklady na tento projekt zvýší o 2.316.140 Kč, tj. z 11.640.000 Kč na částku 13.956.140 Kč, oproti schválenému závazku v celkové výši 11.640 tis. Kč v letech 2019-2022.

S ohledem na to, že celkové náklady projektu se zvýšily o 2.316.140 Kč, a to z důvodu vývoje cen je současně doporučeno zastupitelstvu kraje změnit schválený závazek usnesením č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 na akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ z 11.640.000 Kč na částku 13.956.140 Kč a prodloužit jej do roku 2023.  Finanční prostředky na rok 2019 – 2022 na přípravu a realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 - 2022 v odvětví kultury. Zvýšena potřeba finančních prostředků na realizaci akce na rok 2019 - 2023 bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními  požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v rámci odvětví kultury.

Návrh na dofinancování projektu „Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK“ byl projednán Výborem pro kulturu a památky zastupitelstva kraje dne 9. 5. 2019 (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	63

Datum konání:	28.5.2019

Materiál č.:		5/1

Název:		Zajištění financování projektu „Jednotný systém evidence sbírek muzeí a galerie MSK“

Číslo usnesení: 63/5622

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

  - rozhodla

- snížit akci rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ o částku 700 tis. Kč

- zvýšit akci rozpočtu „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK“ o částku 700 tis. Kč

  - rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 49/4318 ze dne 23. 10. 2018 u úspory v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury – příspěvkové organizace kraje“ ve výši 700 tis. Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 5331 - | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 700 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií |  |  |
| pol. 6111 - | Programové vybavení | o | 700 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018 v bodě 7 přílohy č. 9 text: „Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ v letech 2019-2022  celkové výdaje na akci 11.640 tis. Kč, tj. 2.910 tis. Kč ročně“ na text:

„Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji – příspěvkové organizace MSK“ v letech 2019-2023  celkové výdaje na akci 13.958 tis. Kč, tj.: v roce 2019: 3.519 tis. Kč, 2020: 3.105 tis. Kč, 2021: 3.478 tis. Kč, 2022: 2.774 tis. Kč, 2023: 1.082 tis. Kč“

  - ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 4. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 13. 6. 2019