ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 7/13

Název: Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Roman Hurtík, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5678 ze dne 28.5.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č. 4/275 ze dne 15.6.2017

č. 11/1234 ze dne 13.3.2019

rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1234 ze dne 13. 3. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „71.500 tis. Kč“ na „99.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů.

Ve spolupráci s odborem zdravotnictví byl připraven projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“.

Uvedený projekt, který řeší snížení energetické náročnosti pavilonů A, B, E, F, K, L v areálu Slezské nemocnice v Opavě byl v roce 2017 předložen do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2234 (materiál č. 10/2) s celkovými výdaji projektu 131 mil. Kč, kdy původní projekt zahrnoval zateplení devíti pavilonů. V návaznosti na podmínky vyhlášené výzvy a upřesnění rozsahu prací byl projekt před předložením žádosti o dotaci rozdělen na dva samostatné projekty (projekt pro 6 výše uvedených památkově chráněných objektů, projekt pro 1 nepamátkový objekt Y). Související změnu profinancování a kofinancování s celkovými výdaji projektu pro památkové objekty 65 mil. Kč schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/275 (materiál č. 7/18). Vzhledem k doplnění výdajů do rozpočtu projektu, aktualizací cen před vyhlášením výběrového řízení na technický dozor stavebníka a zhotovitele stavby rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 13. 3. 2019 usnesením č. 11/1234 (materiál č. 7/5) navýšit profinancování a kofinancování projektu na celkové výdaje projektu 71,5 mil. Kč.

Veřejná zakázka na zhotovitele stavby (dále jen „VZ“) byla vyhlášena 14. 1. 2019. Předpokládaná hodnota VZ byla 50,4 mil. Kč bez DPH (hodnota nebyla v rámci zadávací dokumentace zveřejněna). V termínu pro podání nabídek byly předloženy celkem 4 nabídky, kdy každá z nabídek je cenově vyšší než předpokládaná hodnota VZ. U všech předložených nabídek je patrný výrazný cenový nárůst v porovnání s předpokládanými cenami projektanta u položek otvorových výplní, které jsou vzhledem k památkové ochraně jednotlivých objektů specifické (včetně otevíracích mechanismů).

S ohledem na výše uvedené je navrhováno navýšit profinancování a kofinancování výdajů projektu dle předložených nabídek a dále vzhledem ke čtvrtletnímu intervalu zasedání zastupitelstva kraje zvýšit tento limit o dalších 15 % k vytvoření rezervy pro případné výdaje na vícepráce. Po zohlednění uvedených skutečností dosahují předpokládané výdaje projektu 99,5 mil. Kč. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování projektu tento nárůst pokrývá.

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky na rok 2019-2020 na realizaci projektu jsou součástí rozpočtu na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2020 - 2022 v odvětví zdravotnictví. Zvýšena potřeba finančních prostředků ve výši 28.000 tis. Kč na realizaci akce na rok 2020 (příp. další léta) bude uplatněna při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2020 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu kraje pro další léta. Zajištění financování tohoto projektu bude upřednostněno před ostatními požadavky při sestavování návrhu rozpočtu na příslušný rok v rámci odvětví zdravotnictví.

Předpokládaná struktura financování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“:

celkové předpokládané výdaje projektu					99.500.000,00 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu				44.032.434,00 Kč

- podíl MSK (kofinancování)						22.016.217,00 Kč

- prostředky OPŽP (profinancování)				22.016.217,00 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu (kofinancování)		55.467.566,00 Kč

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 63

Datum konání: 28. 5. 2019

Materiál č.: 7/33

Název: Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“

Číslo usnesení: 63/5678

k usnesení rady kraje

č. 57/5097 ze dne 26.2.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2234 ze dne 22.9.2016

č. 4/275 ze dne 15.6.2017

č. 11/1234 ze dne 13.3.2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1234 ze dne 13 3. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „71.500 tis. Kč“ na „99.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 6. 2019