ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 19

Datum konání: 21.4.2016

Materiál č.: 11/14

Název: Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti kultury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Ivan Strachoň, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Martin Klimánek, oddělení investiční, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1635 ze dne 25. 9. 2015

č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení rady kraje

č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

č. 77/6279 ze dne 10. 9. 2015

č. 90/7175 ze dne 9. 2. 2016

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 123.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2019 dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ v roce 2016

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2016 – 2019 ve výši 123.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2020 – 2024 v maximální výši 19.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ v roce 2016 dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2016 – 2018 ve výši 69.000.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 1.800.000 Kč

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „27.100.000“ na „30.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 3.100.000 Kč

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 2.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 4) návrhu usnesení:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury a Muzeem Těšínska, příspěvkovou organizací byl připraven projekt „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“.

Předmětem projektu je celková rekonstrukce muzejní budovy na ul. Hlavní třída v Českém Těšíně, vč. vybudování nových expozic, depozitářů, multifunkčního konferenčního sálu, infocentra, recepce a potřebného zázemí pro muzeum. Projekt bude řešit rovněž provedení dvorního lapidária a nutné demolice nevyužívaných objektů.

Projekt bude připravován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předpokládaná struktura financování projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	     123.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				         	  8.500.000 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu			   	        114.500.000 Kč

podíl MSK (10 %)						          11.450.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  5.725.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	  	97.325.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Stavební náklady stavby a expozice se dle studie předpokládájí 117.000.000,- Kč, zbylá částka 6.000.000,- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, odkupy zbývající částí budovy a pozemků, mzdy členů projektového týmu, zpracování žádosti o dotaci atp.

Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea v roce 2016. Realizace projektu je plánována v letech 2016 – 2019. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Finanční krytí výdajů na přípravu a realizaci projektu v roce 2016 ve výši 3,42 mil. Kč bude zajištěno z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2016. Část prostředků ve výši 2,42 mil. Kč souvisejících se zhotovením projektové dokumentace k přípravě stavby pod názvem „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ bude poskytnuta formou investičního příspěvku do fondu investic na rok 2016 organizaci Muzeum Těšínska, příspěvková organizace. Zbývající prostředky ve výši 1 mil. Kč jsou určeny pro přípravu související s administrací veřejných zakázek, zpracování studie proveditelnosti atp.

V případě, že orgány kraje rozhodnou o zahájení realizace projektu, budou finanční prostředky na realizaci projektu zařazeny do návrhu rozpočtu na rok 2017 a  rozpočtového výhledu kraje na léta 2018-2020.

Finanční prostředky potřebné pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu budou nárokovány v odvětví kultury, a to při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na následující léta.

K bodu 5) až 7) návrhu usnesení:

Odbor investiční a majetkový ve spolupráci s odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury a Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkoou organizací připravuje projekt „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“.

Zahájení přípravy tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 9. 2015 usnesením č. 16/1635. (materiál č. 10/16)

Předmětem projektu je revitalizace zámku ve Frýdku - Místku vč. dispozičních změn, bezbariérových úprav v interiéru, modernizace sociálního zázemí, rekonstrukce části fasády, vnitřních technických rozvodů a zabezpečovacích systémů. Součástí projektu jsou také nové expozice muzea a multimediální učebna.

Projekt bude připravován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Předpokládaná struktura financování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	     69.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				         	 3.500.000 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu					65.500.000 Kč

podíl MSK (10 %)							 6.550.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  3.275.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	  	55.675.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Předpokládané realizační náklady stavby a expozice dosáhnou 65.000.000,- Kč, zbylá částka 4.000.000,- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. projektová dokumentace, výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, mzdy členů projektového týmu, zpracování žádosti o dotaci atp.

Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea v roce 2016. Realizace projektu je plánována v letech 2016 – 2018. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v první polovině roku 2017. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 1 mil. Kč

Výdaje na realizaci projektu v dalších letech jsou zajištěny v rámci rozpočtového výhledu kraje na léta 2017-2019.

Finanční prostředky potřebné pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu budou nárokovány v odvětví kultury, a to při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na následující léta.

K bodům 8) a 9) návrhu usnesení:

Odbor investiční a majetkový ve spolupráci s odborem územního plánování, stavebního řádu a kultury a Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací připravuje projekt „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“.

Zahájení realizace a profinancování a kofinancování tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 18/1906 (materiál č. 11/12).

Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu národní kulturní památky  Památník J. A. Komenského ve Fulneku vč. fasády, interiérů,  přípojek, vnitřních technických rozvodů a terasy před objektem. Součástí projektu je rovněž nová expozice památníku.

V průběhu projektové přípravy došlo k navýšení rozpočtových nákladů na stavební části projektu i expozice památníku. Z tohoto důvodu je nutné navýšit profinancování a kofinancování projektu o částku 2.900.000 Kč, která bude sloužit k pokrytí tohoto navýšení.

Předpokládaná struktura financování projektu „Památníku J. A. Komenského ve Fulneku – živé muzeum“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	       30.000.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				         	 1.500.000 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu					28.500.000 Kč

podíl MSK (10 %)							  2.850.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)							  1.425.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	  	24.225.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Realizační náklady akce dle položkového rozpočtu stavby a expozice dosáhnou 28.600.000,- Kč, zbylá částka 1.400.000,- Kč je rozpočtována na další náklady projektu tj. výkon činnosti technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, náklady na realizaci výběrových řízení, mzdy členů projektového týmu, zpracování žádosti o dotaci atp.

Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek v roce 2016. Realizace projektu je plánována v letech 2016 – 2018. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v druhé polovině roku 2016. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 2 mil. Kč

Výdaje na realizaci projektu v dalších letech jsou zajištěny v rámci rozpočtového výhledu kraje na léta 2017-2019.

Finanční prostředky potřebné pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu budou nárokovány v odvětví kultury, a to při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na následující léta.

K bodu 10) návrhu usnesení:

V rámci IROP je ve spolupráci s  Muzeem v Bruntále, příspěvkovou organizací připravován rovněž projekt „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““.

Zahájení realizace a profinancování a kofinancování tohoto projektu schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 18/1906 (materiál č. 11/12).

Předmětem projektu je celková obnova historického památkově chráněného objektu „saly terreny“ zámku Bruntál vč. provedení sanací, rekonstrukce fasády, přípojek, vnitřních technických rozvodů, teras, schodišť objektu a vestavby sociálního zázemí.

Předpokládaná struktura financování projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK) 	  32.800.000 Kč

předpokládané neuznatelné výdaje projektu				      1.000.000 Kč

předpokládané uznatelné výdaje projektu				     31.800.000 Kč

podíl MSK (10 %)						      3.180.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)						      1.590.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)					      	    27.030.000 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle metodiky IROP.

Projekt bude předložen do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek v roce 2016. Realizace projektu je plánována v letech 2016 – 2018. Zahájení výběrového řízení se předpokládá v druhé polovině roku 2016. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 2 mil. Kč

Výdaje na realizaci projektu v dalších letech jsou zajištěny v rámci rozpočtového výhledu kraje na léta 2017-2019.

Finanční prostředky potřebné pro zajištění udržitelnosti tohoto projektu budou nárokovány v odvětví kultury, a to při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na následující léta.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu a realizaci projektů dle bodů 1), 2) a 5), profinancovat a kofinancovat projekty dle bodů 3) a 6), změnit výši financování projektu dle bodu 8) a zajistit udržitelnost projektů z oblasti kultury dle bodů 4), 7), 9) a 10) návrhu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	95.

Datum konání:	5.4.2016

Materiál č.:		11/11

Název:		Návrh na schválení zahájení přípravy, realizace, financování a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti kultury

Číslo usnesení: 95/7499

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/6279 ze dne 10.9.2015

č. 90/7175 ze dne 9.2.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1635 ze dne 25.9.2015

č. 18/1906 ze dne 25.2.2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ předkládaného do Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 123.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2016 – 2019 dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ v roce 2016

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2016 – 2019 ve výši 123.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2020 – 2024 v maximální výši 19.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ v roce 2016 dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2016 – 2018 ve výši 69.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Muzea, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 1.800.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“ z „27.100.000 Kč“ na „30.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum“, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 3.100.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, výzvy Revitalizace vybraných památek, v letech 2019 – 2023 v maximální výši 2.000.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 10) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Ivan Strachoň

Termín: 21. 4. 2016