ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na uzavření dodatku s městem Fulnek

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Fulnek

Příloha č. 2 - Smlouva s městem Fulnek

Příloha č. 3 - Návrh dodatku - Město Fulnek

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/994 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

k usnesení rady kraje

č. 62/5564 ze dne 14. 5. 2019

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08072/2018/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z 31. 8. 2019 na 31. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 13. 9. 2018 usnesením č. 9/994 (mat. č. 9/6) rozhodlo o poskytnutí individuální dotace městu Fulnek ve výši 3.000.000 Kč na realizaci projektu „Oprava místní komunikace Kapucínská ulice ve Fulneku“. Smlouva č. 08072/2018/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 22. 11. 2018.

Příjemce dne 13. 3. 2019 požádal o změnu termínu ukončení realizace z 31. 8. 2019 na 31. 12. 2019, a to s ohledem na skutečnost, že zahájení opravy Kapucínské ulice je závislé na dokončení výstavby víceúčelového hřiště u ZŠ J. A. Komenského. Kapucínská ulice je jedinou příjezdovou cestou pro těžkou mechanizaci, která je používaná při rekonstrukci hřiště.

Předmětem dodatku smlouvy je změna časové použitelnosti realizace projektu.  Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 62

Datum konání: 14. 5. 2019

Materiál č.: 9/5

Název: Uzavření dodatku s městem Fulnek

Číslo usnesení: 62/5564

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/994 ze dne 13. 9. 2018

č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018

  - bere na vědomí

žádost města Fulnek ze dne 13. 3. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08072/2018/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z 31. 8. 2019 na 31. 12. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019