ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 13.6.2019

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Dívčí Hrad

Příloha č. 2 - Smlouva Dívčí Hrad

Příloha č. 3 - Návrh dodatku Dívčí Hrad

Příloha č. 4 - Žádost Metylovice

Příloha č. 5 - Smlouva Metylovice

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Metylovice

Příloha č. 7 - Návrh Dodatku č. 2 Metylovice

Příloha č. 8 - žádost Mikroregionu Hlučínsko

Příloha č. 9 - Smlouva Mikroregion Hlučínsko

Příloha č. 10 - Dodatek č. 1 Mikroregion Hlučínska

Příloha č. 11 - Návrh Dodatku č. 2 Mikroregion Hlučínsko

Příloha č. 12 - Žádost Bílá

Příloha č. 13 - Smlouva Bílá

Příloha č. 14 - Dodatek č. 1 Bílá

Příloha č. 15 - Návrh Dodatku č. 2 Bílá

Příloha č. 16 - Žádost Dolní Domaslavice

Příloha č. 17 - Smlouva Dolní Domaslavice

Příloha č. 18 - Návrh Dodatku Dolní Domaslavice

Příloha č. 19 - Žádost Tichá

Příloha č. 20 - Smlouva Tichá

Příloha č. 21 - Návrh Dodatku Tichá

Příloha č. 22 - Žádost Třemešná

Příloha č. 23 - Smlouva Třemešná

Příloha č. 24 - Návrh Dodatku Třemešná

Příloha č. 25 - Žádost Fulnek

Příloha č. 26 - Smlouva Fulnek

Příloha č. 27 - Návrh Dodatku Fulnek

Příloha č. 28 - Žádost Vrbno pod Pradědem

Příloha č. 29 - Smlouva Vrbno pod Pradědem

Příloha č. 30 - Návrh Dodatku Vrbno pod Pradědem

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

k usnesení rady kraje

č. 61/5484 ze dne 30. 4. 2019

č. 63/5704 ze dne 28. 5. 2019

rozhodlo

zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné obci Dívčí Hrad na realizaci projektu „ČOV pro bytové domy v centru obce Dívčí Hrad – PD“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (dále jen „Smlouva“) č. 00194/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016 (příloha č. 2). Na základě uzavřené smlouvy byl projekt zrealizován a rovněž bylo v řádném termínu podáno závěrečné vyúčtování.

Dle podmínek Programu a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí bude projektová dokumentace (dále jen „PD“), financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy, do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) nebo do Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, má příjemce povinnost realizovat projekt vlastními prostředky.

Dopisem ze dne 8. 2. 2019 (příloha č. 1) požádala obec Dívčí Hrad o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních titulů, a to o národní dotační tituly (dále jen „NDT“) a dotační programy vyhlašované Moravskoslezským krajem. Dále obec požádala o prodloužení termínu fyzické realizace předmětu PD, tedy o prodloužení termínu předložení kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022. Žádost je odůvodněna tím, že v rámci OPŽP nebyla vyhlášena vhodná výzva a její vyhlášení v roce 2019 již není pravděpodobné.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné:

- obci Metylovice na realizaci projektu „Cyklostezka Metylovice“, Smlouva č. 04889/2016/RRC ze dne 23. 9. 2016 (příloha č. 5)

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 9)

- obcí Bílá na realizaci projektu „Cyklostezka Bílá – Mezivodí“, Smlouva č. 05589/2016/RRC ze dne 17. 10. 2016 (příloha č. 13)

Zastupitelstvo kraje dne 14. 3. 2018 usnesením č. 7/722 (materiál č. 9/2) rozhodlo o zmírnění podmínek Programu a prodloužení termínů ukončení realizace projektů obce Metylovice a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska do 30. 6. 2019 a prodloužení lhůty k předložení závěrečných vyúčtování uvedených projektů do 30. 7. 2019. Dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Metylovice nabyl účinnosti dne 16. 5. 2018 (příloha č. 6), Dodatek č. 1 ke smlouvě se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska nabyl účinnosti dne 27. 4. 2018 (příloha č. 10). Výše uvedeným usnesením rovněž zastupitelstvo rozhodlo o prodloužení termínu ukončení realizace projektu obce Bílá do 31. 12. 2018 a předložení závěrečného vyúčtování tohoto projektu do 21. 1. 2019. Dodatek č. 1 ke smlouvě s obcí Bílá nabyl účinnosti dne 26. 6. 2018 (příloha č. 14). Projekt byl řádně ukončen a vyúčtován.

Obec Metylovice dopisem ze dne 17. 4. 2019 (příloha č. 4) požádala o prodloužení termínu realizace, a to do 31. 12. 2020. Svou žádost zdůvodňuje nutností vypořádat se projekčně s výstavbou protihlukového valu, jehož stavba zasahuje i do plánovaného přemostění silnice I/56 cyklostezkou.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska dopisem ze dne 30. 4. 2019 (příloha č. 8) požádal o prodloužení termínu realizace, a to do 30. 6. 2020. Svou žádost zdůvodnil nutností zapracování požadavků, které vzešly z jednání s dotčenými subjekty, do projektové dokumentace.

Obec Bílá dopisem ze dne 14. 5. 2019 (příloha č. 12) požádala o prodloužení termínu k doložení dokladu od Řídícího orgánu příslušného programu, že žádost o spolufinancování včetně podpořené PD splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo k předložení kolaudačního rozhodnutí, v případě realizace projektu na vlastní náklady příjemce, a to do 31. 12. 2022, dále obec požádala o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních programů dle článku V, bodu 3 p) Smlouvy o poskytnutí dotace, a to o NDT. Žádost je odůvodněna faktem, že v rámci IROP není v současné době vhodná výzva vyhlášena a dle plánu výzev na rok 2020 IROP vyhlášení dalších výzev na výstavbu cyklostezek neplánuje.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „Program“) dotaci mimo jiné:

- obci Dolní Domaslavice na realizaci projektu „Cyklistická stezka okolo vodní nádrže Žermanice – část Dolní Domaslavice“, Smlouva č. 01510/2017/RRC ze dne 31. 5. 2017 (příloha č. 17).

- obci Tichá na realizaci projektu „Cyklostezka Frenštát – Tichá – Vlčovice“, Smlouva č. 02016/2017/RRC ze dne 30. 6. 2017 (příloha č. 20)

- obci Třemešná na realizaci projektu „ČOV Třemešná“, Smlouva č. 01717/2017/RRC ze dne 20. 6. 2017 (příloha č. 23)

- městu Fulnek na realizaci projektu „Projektová dokumentace “Rekonstrukce a rozšíření chodníků v Jerlochovicích““, Smlouva č. 01230/2017/RRC ze dne 11. 5. 2017 (příloha č. 26)

- městu Vrbno pod Pradědem na realizaci projektu „Cyklostezka Vrbno pod Pradědem – Karlovice – Zpracování PD“, Smlouva č. 01505/2017/RRC ze dne 31. 5. 2017 (příloha č. 29)

Obec Dolní Domaslavice dopisem ze dne 18. 3. 2019 (příloha č. 16) požádala o rozšíření možnosti předložení projektu do vhodných dotačních titulů, a to o národní dotační tituly. Dále obec požádala o prodloužení termínu pro předložení dokladu Řídícího orgánu příslušného programu týkající se splnění formálních náležitostí a přijatelnosti žádosti nebo předložení kolaudačního rozhodnutí v případě, že je projekt realizován na vlastní náklady příjemce, do 31. 12. 2022. Žádost je odůvodněna tím, že obec již podala žádost v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury a nyní čeká na její vyhodnocení.

Obec Tichá dopisem (příloha č. 19) ze dne 17. 4. 2019 požádala o prodloužení termínu realizace, a to do 30. 8. 2020. Svou žádost zdůvodňuje složitostmi ve vypořádání majetkoprávních vztahů.

Obec Třemešná dopisem ze dne 26. 4. 2019 (příloha č. 22) požádala o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 31. 12. 2020, a to z důvodu nutnosti přepracovat projekt dle závěrů z posouzení odborem územního plánování příslušné obce s rozšířenou působností. Příjemce rovněž požádal o posouzení změny náplně projektu ze záměru pořízení PD na vybudování nové čističky odpadních vod (dále jen „ČOV“) na záměr pořízení PD na modernizaci a rozšíření stávající ČOV. Záměr na rozšíření stávající ČOV reaguje na výsledky posouzení zpracované studie proveditelnosti odkanalizování obce a aktuální potřebu likvidace odpadních vod v obci. Po posouzení předložené projektové žádosti a žádosti o změnu administrátor dotace ve spolupráci s odborem právním a organizačním došel k závěru, že tato změna nemá vliv na naplnění účelu smlouvy a nová náplň by neměla negativní vliv na bodové ohodnocení projektu v době hodnocení projektové žádosti.

Město Fulnek dopisem ze dne 6. 5. 2019 (příloha č. 25) požádalo o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2020, a to z důvodu složitých majetkoprávních jednání.

Město Vrbno pod Pradědem dopisem ze dne 13. 5. 2019 (příloha č. 28) požádalo o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2019, a to z důvodu složitých majetkoprávních jednání s Lesy České republiky.

Přílohou tohoto materiálu je návrh Dodatků ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 3, 7, 11, 15, 18, 21, 24, 27 a 30). Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	61

Datum konání:	30.4.2019

Materiál č.:		9/12

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2017

Číslo usnesení: 61/5484

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

  - bere na vědomí

- žádost obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00194/2016/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01510/2017/RRC s obcí Dolní Domaslavice, IČO 00494241, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	63

Datum konání:	28.5.2019

Materiál č.:		9/18

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v Programech na podporu přípravy projektové dokumentace 2016 a 2017

Číslo usnesení:

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

  - bere na vědomí

- žádost obce Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- žádost obce Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- žádost obce Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- žádost obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- žádost města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- žádost města Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

zmírnit podmínky Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04889/2016/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05589/2016/RRC s obcí Bílá, IČO 00577669, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01717/2017/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01230/2017/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit návrh dle bodu 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 6. 2019