**Rámcová smlouva**

**mezi**

**Moravskoslezským krajem**

**a**

**městem Kopřivnice**

**o spolupráci při přípravě a realizaci staveb
křižovatek NJ/K/19 a NJ/K/30**

Moravskoslezský kraj

sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

IČ: 70890692

zastoupen: hejtmanem kraje

dále i jen „MSK“

a

Město Kopřivnice

sídlem: Štefánikova 1163/12

IČ: 0028077

zastoupena: starostou města

dále i jen „Město“

uzavírají tuto rámcovou smlouvu:

**Článek 1**

Moravskoslezský kraj a město Kopřivnice, vedeni snahou zvýšit bezpečnost silniční dopravy a zlepšit stavebnětechnický stav silnic II. a III. třídy na území města Kopřivnice, deklarují společný zájem na přípravě a realizaci dopravních staveb, zahrnujících modernizaci a rekonstrukci křižovatek evidovaných v Seznamu investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje (Bílá kniha) pod označením NJ/K/19 a NJ/K/30, dále jen „Stavby“.

Předmět smlouvy

**Článek 2**

Předmětem smlouvy je dohoda o rámcovém obsahu spolupráce mezi MSK a Městem při přípravě a realizaci Staveb s cílem rychlého a efektivního dokončení Staveb.

Partnerská smlouva

**Článek 3**

Za účelem stanovení bližšího obsahu spolupráce mezi stranami bude pro Stavby uzavřena mezi MSK a Městem samostatná smlouva, jejímž obsahem budou konkrétní práva a povinnosti stran týkající se přípravy, realizace a financování (včetně úkonů souvisejících s případným financováním stavby z jiných zdrojů) předmětných staveb.

Financování staveb

**Článek 4**

MSK a Město předpokládají společné podílení se na financování (související) přípravy a realizace Staveb. Bližší vymezení závazků stran souvisejících s financováním Staveb bude upraveno samostatnou partnerskou smlouvou předpokládanou ve čl. 3 této smlouvy nebo jinou smlouvou (např. smlouvou o poskytnutí dotace). Forma participace Města na financování bude stanovena vždy s přihlédnutím k souvisejícím okolnostem a platné právní úpravě.

Projektová dokumentace

**Článek 5**

Smluvní strany se dohodly, že Město pro naplnění účelu této smlouvy zajistí:

* zpracování a profinancování kompletní projektové přípravy všech stupňů (zpracované) ve spolupráci s SSMSK (dokumentace DÚR, DSP, DPS - včetně odpovídajícího položkového rozpočtu pro výběr dodavatele) ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů v rozsahu pro povolení stavby,
* stavební povolení (na 2 společné investory – MSK, zastoupený Správou silnic Moravskoslezského kraje, p.o. a město Kopřivnice),
* spolufinancování stavebních objektů Staveb, které zůstanou v majetku a správě města (chodníky, veřejné osvětlení, přechody pro chodce, přilehlé zelené plochy, konstrukce připojovacích vedlejších komunikací po začátek nájezdových křivek do okružní křižovatky) mimo stavební úpravy komunikací II. tříd, tělesa samotné průsečné nebo okružní křižovatky a jimi vyvolané nezbytné přeložky sítí,
* nezbytné majetkoprávní úkony.

Smluvní strany se dohodly, že MSK pro naplnění účelu této smlouvy zajistí:

* spolufinancování stavebních objektů Staveb, které zůstanou v majetku a správě Moravskoslezského kraje a SSMSK (komunikace II. tříd, včetně odbočovacích pruhů na těchto komunikacích, samotné průsečné nebo okružní křižovatky a jimi vyvolané nezbytné přeložky sítí pod křižovatkou, dopravní značení) mimo konstrukce vozovek připojovacích vedlejších komunikací

Pozemky

**Článek 6**

Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění účelu této smlouvy si vzájemně poskytnou pozemky v nezbytném rozsahu.

V případě realizace stavby mimo pozemky vlastněné zúčastněnými stranami vyvine Město potřebné úsilí k zajištění práv k pozemkům nezbytným k realizaci Staveb.

Pracovní skupina

**Článek 7**

1. Za účelem přípravy a realizace Staveb bude mezi MSK a Městem zřízena pracovní skupina.
2. Úkolem pracovní skupiny bude činit kroky s cílem naplnit efektivně a hospodárně účel této smlouvy a sledovaný cíl, jímž je realizace Staveb.
3. MSK bude v pracovní skupině zastupovat Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o.

Vypořádání

**Článek 8**

Smluvní strany se dohodly, že před zahájením Staveb mezi sebou uzavřou smlouvy o budoucím vypořádání pozemků a jednotlivých stavebních objektů včetně způsobu jejich převzetí po dokončení stavby.

Závěrečná ustanovení

**Článek 9**

1. Tato Smlouva se sjednává na dobu neurčitou. Každá smluvní strana může tuto Smlouvu písemně vypovědět s účinky k okamžiku doručení výpovědi druhé smluvní straně.
2. Tato Smlouva může být kdykoliv změněna dohodou smluvních stran. Změny budou vyhotoveny písemně.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Moravskoslezský kraj. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……… ze dne ………….
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Kopřivnice svým usnesením č. ……… ze dne ………….
6. Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží MSK a tři město Kopřivnice.

V ……………………… dne ………… V ……………………… dne …………

………………………………………… …………………………………………

 Za Moravskoslezský kraj Za město Kopřivnice

hejtman starosta