ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 7/4

Název: Zahájení realizace a profinancování a kofinancování projektů energetických úspor v oblasti školství

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam projektů

Předkladatel:

Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Roman Hurtík, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6725 ze dne 25.11.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

  - bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, spolufinancovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 v celkové výši 256.000 tis. Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 580 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ schválilo zastupitelstvo kraje 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1094 (materiál č. 7/12).

V rámci tohoto materiálu byl schválen indikativní seznam jednotlivých projektů, který byl v souladu s uvedeným materiálem během prvního kvartálu 2019 aktualizován a doplněn na základě provedené pasportizace dotčených objektů a vyhodnocení zpracovaného Moravskoslezským energetickým centrem, které vždy vzalo do úvahy stavebně technický stav objektů, efektivitu energeticky úsporných opatření a pravděpodobnost získání dotace v souladu s podmínkami OPŽP. Aktualizovaný seznam byl následně projednán s odborem školství, mládeže a sportu.

Projektová příprava pak byla zajišťována příslušnými příspěvkovými organizacemi, aby ji bylo možné dokončit včas vzhledem k plánovanému termínu ukončení výzvy 121. OPŽP. V průběhu projekčních prací byla předčasně ukončena příprava u 3 projektů (opakovaně zrušeno výběrové řízení na projektanta z důvodů nepředložení nabídek, odstoupení od smlouvy s projektantem vzhledem k časovým prodlevám v plnění).

Aktuální seznam obsahuje 10 projektů (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), u kterých bude po ukončení zpracování jednostupňové projektové dokumentace včetně energetického posudku zpracována žádost o poskytnutí dotace a předložena do aktuálně vyhlášené výzvy OPŽP č. 121. Výzva je otevřena od začátku května letošního roku s termínem ukončení příjmů žádostí 3. 2. 2020. Výzva je vyhlášena jako nesoutěžní, tj. projekty jsou hodnoceny průběžně, chronologicky dle termínu jejich předložení. V případě vyčerpání alokace může poskytovatel dotace předčasně ukončit příjem žádostí.

Podle harmonogramu výzev OPŽP na rok 2020 bude další výzva pro předkládání energeticky úsporných projektů vyhlášena již v březnu 2020 s předpokládaným ukončením příjmu projektů v březnu 2021 (výzva č. 146).

Předmětem jednotlivých projektů budou opatření navrhovaná energetickým specialistou, tedy především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech, opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektů a jejich regulace, případně instalace fotovoltaických systémů. Realizace projektů energetických úspor nevyžaduje žádné dodatečné náklady v provozní fázi projektu (vyjma nákladů na provoz nuceného větrání, které jsou vždy nižší než dosažené úspory na vytápění objektů), naopak dojde ke snížení provozních nákladů na vytápění dotčených budov. V některých případech pak budou provozní úspory navýšeny instalací fotovoltaické elektrárny. Realizací projektu dojde k potřebné reprodukci majetku Moravskoslezského kraje, kdy řada budov by v blízké budoucnosti vyžadovala realizaci některých opatření z důvodu nezbytných oprav a údržbových prací.

Realizace výdajů u projektů dle přílohy č. 1 tohoto materiálu se předpokládá v letech 2019 – 2022. Výdaje na rok 2019 ve výši 7 309 tis. Kč jsou součástí rozpočtu kraje na rok 2019 v odvětví školství. Výdaje na rok 2020 ve výši 44 762 tis. Kč jsou nárokovány při přípravě rozpočtu kraje na rok 2020 v odvětví školství. Výdaje na léta 2021 a 2022 ve výši 203 929 tis. Kč jsou nárokovány ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2021 - 2023.

Vzhledem k záměru předložit 10 samostatných projektů energetických úspor školských objektů do 121. výzvy OPŽP (případně do plánované výzvy č. 146), je zastupitelstvu kraje předkládán návrh rozhodnutí o vyčlenění těchto deseti samostatných akcí ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ zároveň s rozhodnutím o profinancování a kofinancování těchto projektů a s rozhodnutím o zahájení jejich realizace.

Protože v současné době nejsou zpracovány jednotlivé žádosti o podporu s přesným vyčíslením způsobilých výdajů, je struktura financování jednotlivých projektů odhadnuta na základě zkušeností s předložením řady podobných projektů v minulosti. Aktuální struktura financování jednotlivých projektů (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) uvažuje výši nezpůsobilých výdajů na úrovni 15 % z celkových výdajů. V souladu s metodickými pokyny OPŽP je míra dotace u projektů energetických úspor stanovena dle realizovaných opatření, dále pak dle výše dosažených úspor a stupněm památkové ochrany dotčených objektů. Aktuální struktura financování ve své kalkulaci předpokládá procento dotace při nižší hranici možné podpory. Podíly financování předkládaných projektů budou známy až po zpracování žádostí o dotaci, následně pak budou upřesněny v rozhodnutí o poskytnutí podpory.

Rozhodnutím o zahájení realizace projektu bude umožněno vyhlásit veřejné zakázky na zhotovitele stavby již před oznámením poskytovatele dotace ohledně udělení podpory, resp. již před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, což urychlí vlastní realizaci celého projektu. Účinnost smlouvy o dílo bude navázána na poskytnutí podpory z OPŽP, nevznikne tedy riziko zvýšeného zatížení rozpočtu kraje realizačními náklady projektu při zamítnutí žádosti o podporu. V případě nedoporučení projektu k financování ze strany řídícího orgánu OPŽP budou marně vynaloženými náklady pouze výdaje na organizaci veřejné zakázky ve výši cca 58 tis. Kč/projekt .

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno vzít na vědomí informace dle bodu 1) a 5) navrhovaného usnesení a v souladu s usnesením bodu 2) - 4) rozhodnout vyčlenit projekty, zajistit jejich profinancování a kofinancování a zahájit jejich realizaci dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 75

Datum konání: 25. 11. 2019

Materiál č.: 7/8

Název: Zahájení realizace a profinancování a kofinancování projektů energetických úspor v oblasti školství

Číslo usnesení: 75/6725

k usnesení rady kraje

č. 51/4554 ze dne 27.11.2018

č. 60/5362 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1094 ze dne 13.12.2018

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“ dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, spolufinancovatelné z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem – V. etapa“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 10/1094 ze dne 13. 12. 2018

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, předkládané do Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, prioritní osy 5 Energetické úspory, v letech 2019 – 2023 v celkové výši 256.000 tis. Kč

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v celkové maximální výši 580 tis. Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 12. 12. 2019