ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 12.12.2019

Materiál č.: 9/11

Název: Změna termínů realizací projektů v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Upravený seznam žadatelů - vyhodnocení 1. skupiny  - příloha k usnesení č. 1

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Žádost o změnu obec Háj ve Slezsku

Příloha č. 4 - Žádost o změnu obec Mokré Lazce

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Martin Hiltavský, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6788 ze dne 25. 11. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č.12/1453 ze dne 13. 6. 2019

  - rozhodlo

nahradit přílohu č. 1 usnesení č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 přílohou č. 1 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:

Materiál obsahuje přílohu č. 1, kterou je schválený seznam žádostí o dotaci v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“. Jedná se o 1. skupinu žadatelů schválených usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019, kteří předložili žádost do dotačního titulu č. 1: „Dokumentace cyklistické infrastruktury“ nebo do dotačního titulu č. 2: „Cyklistická infrastruktura“. Na základě předložených žádostí obcemi Háj ve Slezsku a Mokré Lazce o změnu termínu realizace je nezbytné upravit původní přílohu.

Obec Háj ve Slezsku žádá o změnu původního termínu z „1. 4. 2021 - 30. 9. 2021“ na termín nový tj. „1. 10. 2019 – 30. 9. 2021“ prostřednictvím přílohy č. 3 tohoto materiálu. Obec Mokré Lazce žádá o změnu původního termínu z „1. 4. 2021 - 30. 9. 2021“ na termín nový, tj. „1. 9. 2019 – 30. 9. 2021“ prostřednictvím přílohy č. 4 tohoto materiálu. Obě obce realizují projekty, které na sebe navzájem navazují. Realizace projektů vyžaduje změnu harmonogramu prací, což je důvodem změny termínu u obou obcí.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 75

Datum konání: 25. 11. 2019

Materiál č.: 9/23

Název:  Změna termínů realizací projektů v rámci kontinuálního dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2019+“

Číslo usnesení: 75/6788

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

nahradit přílohu č. 1 usnesení č. 12/1453 ze dne 13. 6. 2019 přílohou č. 1 tohoto materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodu č. 1 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019