ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/4

Název: Změna názvu a období profinancování projektu Gastro vybavení Březiny

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/6955 ze dne 6. 5. 2024

schvaluje

změnit název projektu „Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě“ na „Gastro vybavení Březiny“

rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 9/879 ze dne 15.9.2022 dobu financování projektu „Gastro vybavení Březiny“ z „2022-2024“ na „2022-2026“ dle předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 9/879 ze dne 15. 9. 2022 dobu udržitelnosti projektu „Gastro vybavení Březiny“ z „2025-2029“ na „2027-2031“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů předložil dne 3. 5. 2023 žádost o poskytnutí dotace na realizaci projektu Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě, reg. č.  CZ.05.01.01./02/22-009/0001453 do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, SC 1.1.2. Žádost byla vybrána k financování a v březnu 2024 jsme obdrželi pravomocné Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22-009/0001453 (dále jen RoPD), v němž jsou stanoveny podmínky, které je nutno splnit a sankce za jejich neplnění-podrobnosti viz příloha č. 1. Jedná se zejména o snížení konečné spotřeby energie v domově Březiny na 670,148 GJ/rok v termínu do 30. 9. 2026. Maximální výše dotace činí 2.970.165,00 Kč. Nabytí těchto finančních prostředků schválila rada kraje dne 6. 5. 2024 usnesením č. 96/6955.

V bodě 1) usnesení se navrhuje zastupitelstvu kraje změnit název projektu Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě na Gastro vybavení Březiny. Jedná se o zkrácený název projektu, který je uveden v RoPD. Účelem změny je používat stejný název projektu jako poskytovatel dotace.

Harmonogram realizace a tím i financování projektu Gastro vybavení Březiny je závislý bezprostředně na harmonogramu jiného projektu realizovaného Moravskoslezským krajem. Jedná se o projekt Rekonstrukce a výstavba domova Březiny reg. č. CZ 05.5.180/0.00.0/20-146/0012780, v rámci kterého se mimo jiné realizuje budova B, do které má být gastro vybavení instalováno. Jelikož stavební práce na budově B nejsou hotové, nelze projekt Gastro vybavení Březiny ukončit v plánovaném termínu. Odbor evropských projektů požádal poskytovatele dotace o změnu. Je ale také nutné upravit termín profinancování a kofinancování na období 2022-2026, jak je uvedeno v bodě 2) návrhu usnesení. Adekvátně tomu je nutno posunout také období zajištění udržitelnosti, viz bod 3) návrhu usnesení.

Gastro vybavení bylo původně součástí již zmíněného projektu Rekonstrukce a výstavba domova Březiny reg. č. CZ 05.5.180/0.00.0/20-146/0012780, kde celá částka ve výši 12.000.000 Kč byla v nezpůsobilých nákladech. Část gastro byla proto z původního projektu vyjmuta a podána jako samostatný projekt do Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, výzvy č. 9, SC 1.1, opatření 1.1.2, zacílené na energetické úspory ve veřejné infrastruktuře. Způsobilými výdaji jsou však jen náklady na vybrané spotřebiče, které jsou uvedené v energetickém posudku (povinná příloha žádosti) a které generují minimálně 30 % úspory energie z neobnovitelných zdrojů.

Aktuální struktura financování projektu

Celkové předpokládané náklady projektu:					12.000.000 Kč

Celkové způsobilé výdaje (CZV) projektu Kč:                                   	        5.940.330 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování, 50 % CZV)     	       2.970.165 Kč

- podíl EU a státního rozpočtu (profinancování, 50 % CZV) Kč            	       2.970.165 Kč

Celkové nezpůsobilé náklady projektu		                                        6.059.670 Kč

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví sociálních věcí.

Na základě shora uvedeného rada kraje svým usnesením č. 96/6955 ze dne                                  6. 5. 2024 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit změnu názvu projektu dle bodu č. 1) a také změnit období profinancování, kofinancování a udržitelnosti projektu, jak je uvedeno v bodech č. 2-3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje č. 96/6955 ze dne 6. 5. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3613 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/879 ze dne 15.9.2022

rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí v maximální výši 2.970.165,00 Kč na financování projektu „Gastro vybavení Březiny“, registrační číslo CZ.05.01.01./02/22_009/0001453, za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_009/0001453, ze dne 28.2.2024, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnit název projektu „Gastro vybavení Domova Březiny v Petřvaldě“ na „Gastro vybavení Březiny“

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 9/879 ze dne 15.9.2022 dobu financování projektu „Gastro vybavení Březiny“ z „2022-2024“ na „2022-2026“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 9/879 ze dne 15.9.2022 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Gastro vybavení Březiny“ z „2025-2029“ na „2027-2031“ dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6. 6. 2024