ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/7

Název: Příprava, financování a zahájení realizace projektů energetických úspor v oblasti školství

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Financování projektů energetických úspor    - příloha k usnesení č. 1

Příloha č. 2 - Přehled projektů k zahájení realizace včetně rizikových nákladů  - příloha k usnesení č. 2

Příloha č. 3 - Předpokládaná struktura financování projektů energetických úspor

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dominika Vašnovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 97/7064 ze dne 20. 5. 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 tohoto usnesení předložených do 37. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v souhrnné výši 1.185.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení financovatelných z Operačního programu Životní prostředí v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Základní škola, Karasova 6, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace“ financovatelného z evropských finančních zdrojů s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2025–2027

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace“ financovatelného z evropských finančních zdrojů s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2025-2027

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem energetiky, průmyslu a chytrého regionu, odborem školství, mládeže a sportu, dalšími odbory krajského úřadu a Moravskoslezským energetickým centrem, p.o. (dále „MEC“) jsou připravovány projekty energetických úspor.

K bodům 1) – 3) návrhu usnesení

Projekty dle přílohy č. 1 navrhovaného usnesení byly dne 7. 12. 2023 usnesením zastupitelstva kraje č. 14/1499 vyčleněny ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“, vyjma projektu „Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín“, o jehož přípravě rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 12/1242 ze dne 8. 6. 2023.

Předmětem těchto projektů jsou opatření navrhovaná v energetickém posudku jednotlivých projektů, tedy především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech, instalace fotovoltaiky, rekuperace a případně opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektů a jejich regulace. Vybrané budovy by v blízké budoucnosti vyžadovaly realizaci energetických opatření z důvodu havarijního stavu, nezbytných oprav a údržbových prací, kolizního stavu kotelen či nevyhovujícího stavebně technického stavu dotčených objektů.

Příprava podkladů pro předložení žádosti o podporu jednotlivých projektů probíhala kontinuálně a před jednáním zastupitelstva kraje v prosinci 2023 ještě nebyla dokončena. 37. výzva Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), ze které mohly být projekty spolufinancovány, stanovila termín pro předkládání žádostí o podporu do 1. 3. 2024 (nyní prodlouženo do 28. 6. 2024) a alokace výzvy byla postupně vyčerpávána. Proto rada kraje dne 8. 1. 2024 rozhodla svým usnesením č. 86/6353 předložit žádosti předmětné o podporu do Operačního programu Životní prostředí s podmínkou, že neschválí-li následně zastupitelstvo kraje profinancování a kofinancování projektu, budou žádosti o podporu staženy. Následně byly všechny projekty předloženy do 37. výzvy OPŽP, nyní probíhá jejich hodnocení poskytovatelem dotace.

Předpokládané náklady na realizaci projektů jsou stanoveny dle zpracovaných projektových dokumentací či studií stavebně technologického řešení v souhrnné výši 1.185.500.000 Kč dle přílohy č. 1 navrhovaného usnesení. Jednotlivé částky celkových nákladů projektu obsahují vedle vlastních nákladů na realizaci energeticky úsporných opatření i ostatní náklady spojené se zabezpečením přípravy a výstavby, např. náklady na projektovou přípravu, výkon technického dozoru stavebníka, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti apod. V případě, že zastupitelstvo kraje na svém jednání nerozhodne o profinancování a kofinancování některého z projektů z přílohy č. 1 navrhovaného usnesení, bude konkrétní žádost o podporu projektu stažena, jak tomu bylo rozhodnuto v usnesení rady kraje č. 86/6353 ze dne 8.1.2024.

Předpokládaná struktura financování jednotlivých projektů je uvedena v příloze č. 3 předloženého materiálu. Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektů se během hodnocení projektu poskytovatelem dotace může změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Realizace předmětných projektů je finančně naplánována na roky 2025 až 2029, kdy končí doba využitelnosti prostředků dané výzvy OPŽP. U projektů, jejichž realizace je plánována na rok 2025 (viz příloha č. 2 navrhovaného usnesení) je navrhováno zahájit výběr zhotovitele energeticky úsporných opatření v roce 2024 již před vydáním Rozhodnutím o poskytnutí dotace, aby vlastní realizace projektu mohla probíhat od začátku stavební sezóny roku 2025. Účinnost smlouvy bude navázána na poskytnutí podpory z OPŽP, tedy v případě neschválení projektu řídícím orgánem OPŽP budou marně vynaložené pouze náklady na zajištění výběrového řízení. Proto je orgánům kraje předložen návrh na přijetí rizika výdajů hrazených z vlastních zdrojů MSK v maximální souhrnné výši 1.035.000 Kč u projektů uvedených v příloze č. 2 navrhovaného usnesení.

Dopad na rozpočet kraje:

Energetické úspory VI. etapa

Výdaje na zpracování projektové dokumentace v rámci projektů dle přílohy č. 1 navrhovaného usnesení s výjimkou projektů Energetické úspory VI. Etapa - ZŠ Ostrava U Haldy a Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín byly hrazeny příspěvkovými organizacemi. Část výdajů pokryly z vlastních zdrojů, část jim byla poskytnuta formou investičního příspěvku z rozpočtu kraje do fondu investic. Do konce roku 2023 bylo na přípravu projektů formou investičního příspěvku organizacím poskytnuto 931.700 Kč. V roce 2024 výše investičního příspěvku příspěvkovým organizacím činí 4.570.180 Kč. V rámci projektů Energetické úspory VI. Etapa - ZŠ Ostrava U Haldy a Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín bylo do konce roku 2023 na přípravu projektu vyčerpáno 1.404,81 tis. Kč a v rozpočtu na rok 2024 v odvětví školství jsou alokovány prostředky ve výši 2.935,94 tis. Kč.

U projektů dle přílohy č. 2 navrhovaného usnesení, jejichž realizace je plánována v roce 2025, bude potřeba již letos zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Finanční prostředky na pokrytí výdajů souvisejících s administrací veřejných zakázek v předpokládané výši 805.000 Kč budou zajištěny rozpočtovým opatřením dle bodu 6) návrhu usnesení z prostředků určených na přípravu projektů. U projektů Energetické úspory VI. Etapa - ZŠ Ostrava U Haldy a Energetické úspory Albrechtova střední škola, Český Těšín jsou finanční prostředky na administraci alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví školství.

Výdaje na realizaci projektů dle přílohy č. 1 navrhovaného usnesení v letech 2025 – 2029 budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč.

Rozpočtovým opatřením uvedeným v tomto materiálu se rozpočet příjmů a výdajů na rok 2024 nezmění.

Zastupitelstvo kraje dne 7. 12. 2023 schválilo svým usnesením č. 14/1454 (materiál č. 10/5) rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2024 a tímto usnesením také svěřilo radě kraje provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.

K bodu 4) návrhu usnesení

Předmětem projektu „Energetické úspory - Základní škola, Karasova 6, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace“ je revitalizace 120 let staré budovy Základní školy na ulici Karasova 6 v Mariánských horách v Ostravě. Budova školy disponuje obtížně otevíratelnými a tepelně nevyhovujícími okny, která jsou bezpečnostním rizikem pro žáky školy a k jejíž výměně došlo před více než padesáti lety. Součástí budovy je také nezateplený obvodový plášť a střecha.

Plánováno je provedení výměny všech venkovních otvorových výplní hlavní budovy školy včetně objektu tělocvičny. Hlavním cílem projektu bude zajistit bezpečnost provozu školy, ale zejména zamezit úniku tepla a snížit provozní náklady související s vytápěním objektu školy.

Předpokládá se, že projekt bude předložen do výzvy vyhlášené Státním fondem životního prostředí ČR na podzim roku 2024 a bude spolufinancován z evropských finančních zdrojů s předpokládanými náklady projektu 50 mil. Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2025-2027.

Dopad na rozpočet kraje

Do konce roku 2023 nebyly v rámci projektu čerpány finanční prostředky. Finanční prostředky ve výši 9.500 tis. Kč na úhradu výdajů v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci akce „Výměna oken (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace)“. Financování samotné realizace projektu bude orgány kraje řešeno při rozhodování o jeho profinancování a kofinancování. Potřebné finanční prostředky na financování realizace projektu v letech 2025-2027 mohou být zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025–2027 ve výši 3 mld. Kč.

K bodu 5) návrhu usnesení

Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace se nachází v budově zámku, který je památkově chráněn. Současná dřevěná šroubovaná okna objektu jsou z přelomu 70. a 80. let 20. století. Nejsou však původními okny, mají odlišný vzhled a jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Okna se nedovírají, jsou napadena hnilobou, nedostatečně těsní a jejich stav je pro provoz domova nebezpečný.

Předmětem projektu „Energetické úspory - Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace“ je výměna všech nevyhovujících oken za nová okna s energeticky úsporným zasklením a s vyšším počtem vrstev skel. Členění a vzhled oken bude uzpůsoben požadavkům památkové péče při zpracování projektové dokumentace.

Předpokládá se, že projekt bude předložen do výzvy vyhlášené na podzim roku 2024 a bude spolufinancován z evropských finančních zdrojů s předpokládanými náklady projektu 20 mil. Kč a s předpokládanou dobou realizace v letech 2025-2027.

Dopad na rozpočet kraje

Do konce roku 2023 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky ve výši 38,00 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na úhradu výdajů v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci akce „Výměna oken (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace)“. Financování samotné realizace projektu bude orgány kraje řešeno při rozhodování o jeho profinancování a kofinancování. Část finančních prostředků ve výši 9.000,00 tis. Kč potřebných na realizaci projektu v letech 2025-2027 je součástí střednědobého výhledu kraje na léta 2025-2027 a část může být zajištěna z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025–2027 ve výši 3 mld. Kč.

S ohledem na výše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle bodu 1) návrhu usnesení, rozhodnout zahájit realizaci a vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů projektů dle bodů 2) a 3) návrhu usnesení. Dále rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení přípravy projektů dle bodů 4) a 5) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

- Číslo schůze: 97

- Datum konání: 20.5.2024

- Materiál č.: 9/8

- Název: Příprava, financování a zahájení realizace projektů energetických úspor v oblasti školství

- Číslo usnesení: 97/7064

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6353 ze dne 8.1.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1242 ze dne 8.6.2023

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 14/1499 ze dne 7.12.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle přílohy č. 1 tohoto usnesení předložených do 37. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 v souhrnné výši 1.185.500.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 2 tohoto usnesení financovatelných z Operačního programu Životní prostředí v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace u projektů v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Základní škola, Karasova 6, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace“ financovatelného z evropských finančních zdrojů s předpokládanými náklady projektu 50.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2025–2027

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Energetické úspory - Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace“ financovatelného z evropských finančních zdrojů s předpokládanými náklady projektu 20.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2025-2027

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |
| --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | o | 805,00 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 3127 - | Stření školy | o | 460,00 tis. Kč |
| na § 3146 - | Zařízení výchovného poradenství | o | 115,00 tis. Kč |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy | o | 230,00 tis. Kč |
| Celkem |  | o | 805,00 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) - 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6. 6. 2024