DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01636/2022/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Veolia Energie ČR, a.s.

se sídlem:	28. října 3337/7, 702 00 Ostrava

zastoupen:

IČO:	45193410

DIČ:	CZ45193410

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	6606791/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318

(dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01636/2022/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Revitalizace odkaliště Elektrárny Třebovice a vybudování rozvojové zóny pro termicky náročné technologie - podpora předprojektové přípravy“ (dále jen „projekt“).

- Dne 23. 2. 2024 a 29. 4. 2024 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o prodloužení termínu pro doložení studie proveditelnosti 
na základě připomínek poskytovatele.

# III.
Narovnání

- Příjemce v souladu se smlouvou předložil průběžné vyúčtování se studí proveditelnosti projektu s tím, že na základě doporučení poskytovatele příjemce dopracoval studii proveditelnosti a předložil ji poskytovateli dne 9. 5. 2024.

- Z důvodu nezbytné spolupráce příjemce s externími subjekty při dopracování studie proveditelnosti dle pokynu poskytovatele se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení 1. fáze projektu a předložení studie proveditelnosti projektu dne 9. 5. 2024 nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c, i) a j) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XX/XXXX ze dne 6. 6. 2024.

| V Ostravě dne: |  | V Praze |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Josef Bělica, MBA hejtman kraje |  | za příjemce |

Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.