ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/29

Název: Návrh na uzavření dodatku v rámci programu Podpora znevýhodněných oblastí v Moravskoslezském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost - Obec Třemešná

Příloha č. 2 - Smlouva - ObecTřemešná

Příloha č. 3 - Návrh dodatku - Obec Třemešná

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 8/760 ze dne 16. 6. 2022

k usnesení rady kraje

č. 97/7086 ze dne 20. 5. 2024

bere na vědomí

žádost obce Třemešná ze dne 15. 2. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022

rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03089/2022/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022 ve výši 600.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/760 rozhodlo v rámci krajského dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022 (dále jen „Program“) poskytnout dotace mimo jiné obci Třemešná na realizaci projektu Revitalizace půdního prostoru na nouzové bydlení civilní obrany.

Obec Třemešná dne 15. 2. 2024 požádala o změnu termínu ukončení realizace projektu, z důvodu neplánované rozsáhlé výměny a sanace původních dřevěných částí střechy po napadení dřevokazným hmyzem. S ohledem na výše uvedené došlo ke zdržení realizace projektu.

Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	97

Datum konání: 	20. 5. 2024

Materiál č.: 		9/30

Název: 	Návrh na uzavření dodatku v rámci programu Podpora znevýhodněných oblastí MSK

Číslo usnesení:	97/7086

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 8/760 ze dne 16. 6. 2022

bere na vědomí

žádost obce Třemešná ze dne 15. 2. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03089/2022/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat výplatu druhé splátky dotace v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022 ve výši 600.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025

ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2., 3., a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6. 6. 2024