ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 4/4

Název: Prodloužení termínu realizace dotací

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Šilheřovice o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Žádost statutárního města Ostravy o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Šilheřovice

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Šilheřovice

Příloha č. 6 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava

Předkladatel:

Ing. Josef Bělica, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7489 ze dne 19.8.2024

  - bere na vědomí

- žádost obce Šilheřovice o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

- žádost statutárního města Ostravy o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023,

- obci Šilheřovice, IČO 00300730, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026“,

- statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“,

dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy

- 04114/2023/KH, uzavřené dne 13. 10. 2023 s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- 04111/2023/KH, uzavřené dne 25. 10. 2023 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 13/1336 ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Šilheřovice a statutárnímu městu Ostrava ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 2.000.000 Kč na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.

Z důvodů zpoždění na straně dodavatelů obce žádají o prodloužení termínu realizace projektu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti obcí na prodloužení doby realizace projektů, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotací a uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	19.8.2024

Materiál č.:		4/3

Název:		Prodloužení termínu realizace dotací

Číslo usnesení: 109/7489

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - bere na vědomí

- žádost obce Šilheřovice o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

- žádost statutárního města Ostravy o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023,

- obci Šilheřovice, IČO 00300730, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026“,

- statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“,

dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy

- 04114/2023/KH, uzavřené dne 13. 10. 2023 s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- 04111/2023/KH, uzavřené dne 25. 10. 2023 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 Ing. Josef Bělica, MBA

Termín: 5. 9. 2024