ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 4/7

Název: Zrušení dotační smlouvy

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Oznámení obce Baška o ukončení realizace projektu na výstavbu požární zbrojnice

Příloha č. 2 - Dotační smlouva na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice s obcí Baška

Předkladatel:

Ing. Josef Bělica, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7492 ze dne 19.8.2024

  - bere na vědomí

sdělení obce Baška o odstoupení od realizace projektu „Výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Baška“ na jehož realizaci měla být poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zrušit své rozhodnutí poskytnout obci Baška, IČO 00296511, dotaci na výstavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Baška, které bylo přijato usnesením číslo 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - rozhodlo

zrušit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, číslo smlouvy 04168/2023/KH, uzavřenou dne 26.10.2023 s obcí Baška, IČO 00296511, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj obdržel dne 5.8.2024 dopis, ve kterém obec Baška oznamuje, že nebude dále realizovat projekt výstavby hasičské zbrojnice. Důvodem odstoupení od realizace projektu je nedostatek vlastních finančních prostředků z rozpočtu obce Baška. V roce 2019 činily rozpočtované náklady projektu 36.067.907 Kč vč. DPH. V roce 2023 nechala obec Baška zpracovat projektovou dokumentaci pro změnu stavby, která zmenšila půdorys požární zbrojnice o 25 %, přesto rozpočtové náklady vzrostly na 44.848.338,33 Kč vč. DPH. Vzhledem k finanční náročnosti by musel být projekt financován z větší části prostřednictvím úvěru.

Na základě výše uvedených skutečností obec Baška navrhuje zrušení dotační smlouvy č. 04168/2023/KH, která byla dne 26.10.2023 uzavřena za účelem realizace zmíněného projektu. V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o zrušení smlouvy, tato zanikne, dle § 167 odst. 2 Správního řádu, dnem, kdy písemný souhlas Moravskoslezského kraje se zrušením smlouvy dojde obci Baška.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí sdělení obce Baška, zrušit své rozhodnutí o poskytnutí účelové investiční dotace obci Baška na realizaci projektu „Výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Baška“ a zrušit smlouvu č. 04168/2023/KH, která byla s obcí Baška uzavřena za účelem realizace projektu na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	19.8.2024

Materiál č.:		4/6

Název:		Zrušení dotační smlouvy

Číslo usnesení: 109/7492

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - bere na vědomí

sdělení obce Baška o odstoupení od realizace projektu „Výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Baška“ na jehož realizaci měla být poskytnuta účelová investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit své rozhodnutí poskytnout obci Baška, IČO 00296511, dotaci na výstavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Baška, které bylo přijato usnesením číslo 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, číslo smlouvy 04168/2023/KH, uzavřenou dne 26.10.2023 s obcí Baška, IČO 00296511, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 Ing. Josef Bělica, MBA

Termín: 5.9.2024