ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 9/21

Název: Dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu společnosti MSID, a.s.

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace: Jan Karel

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace: Lazy

Příloha č. 4 - Návrh dodatku: Jan Karel

Příloha č. 5 - Návrh dodatku: Lazy

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Denisa Štvrtňová, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2590 ze dne 28.2.2022

č. 109/7545 ze dne 19.8.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/645 ze dne 16.3.2022

  - bere na vědomí

žádost společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s. o změnu podmínek smlouvy č. 01355/2022/RRC a smlouvy č. 01356/2022/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01355/2022/RRC se společností Moravskoslezské investice a development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01356/2022/RRC se společností Moravskoslezské investice a development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 7/645 ze dne 16.3.2022 o poskytnutí účelové dotace společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s. (dále jen „MSID“) na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Industriální park Jan Karel“ a projektu „Industriální park Lazy“. Smlouvy k těmto dvou projektům (č. 01355/2022/RRC a smlouva č. 01356/2022/RRC) byly uzavřeny dne 10.5.2022 (příloha č. 2 a č. 3).

V souladu se smlouvou je vyúčtování těchto projektů rozděleno do 3 splátek, přičemž podmínky pro první dvě splátky již byly ze strany MSID splněny a splátky tak byly vyplaceny. Podmínkou pro splnění třetí (závěrečné) splátky je podání projektové žádosti na navazující projektovou přípravu do relevantní výzvy Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“), a to do 31.10.2024. Tato podmínka u obou projektů nemůže být naplněna, a to z následujících důvodů:

- „Industriální park Lazy“: lokalita dolu Lazy byla zařazena mezi strategické investiční stavby, kdy navazující projektová příprava dolu bude po dohodě s Moravskoslezským krajem prováděna Státní investiční a rozvojovou společností, a.s.

- „Industriální park Jan Karel“: v rámci lokality dolu Jan Karel bylo dne 31.10. 2023 ze strany Ministerstva kultury ČR zahájeno správní řízení o prohlášení vybraných objektů bývalého dolu za kulturní památku, což aktuálně znemožňuje pokračování projektové přípravy.

Na základě této skutečnosti, žádá MSID o změnu smluv v článku V, odstavci 3 a zrušení podmínky pro vyplacení 3. splátky (příloha č. 1).

S ohledem na skutečnost, že poskytnutá dotace na předprojektovou přípravu strategických brownfieldů je navázána na následnou refundaci poskytnutých individuálních dotací u Ministerstva životního prostředí budou u ministerstva pro tyto dva projekty refundovány první dvě poskytnuté splátky. a třetí splátka bude plně hrazena z rozpočtu kraje.

Návrh dodatků ke smlouvám byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním a je uveden v příloze č. 4 a č. 5.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 109

Datum konání: 19.8.2024

Materiál č.: 9/20

Název: Návrh na uzavření Dodatku ke smlouvám o poskytnutí dotace se společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Číslo usnesení: 109/7545

1. bere na vědomí

žádost společnosti Moravskoslezské investice a development, a.s. o změnu podmínek smlouvy č. 01355/2022/RRC a smlouvy č. 01356/2022/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01355/2022/RRC se společností Moravskoslezské investice a development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01356/2022/RRC se společností Moravskoslezské investice a development, a.s., IČO 47673168, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

4. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 5.9.2024