ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 16.12.2024

Materiál č.: 9/6

Název: Úprava termínu realizace projektů u individuálních dotací v odvětví dopravy

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace 04704/2024/DSH (obec Heřmánky)

Příloha č. 2 - Žádost obce Heřmánky

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace (obec Heřmánky)

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace 04702/2024/DSH (město Odry)

Příloha č. 5 - Žádost města Odry

Příloha č. 6 - Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (město Odry)

Předkladatel:

Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Tereza Klajmonová, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/320 ze dne 9.12.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 18/1817 ze dne 5.9.2024

  - bere na vědomí

žádost obce Heřmánky ve věci úpravy podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, ag. č. 04704/2024/DSH, na projekt „Výstavba chodníků v obci Heřmánky“ dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

  - rozhodlo

vyhovět žádosti obce Heřmánky a uzavřít s ní dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Odry ve věci úpravy podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, ag. č. 04702/2024/DSH, na projekt „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

  - rozhodlo

vyhovět žádosti města Odry a uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 tohoto materiálu

Důvodová zpráva:

K návrhům usnesení č. 1. a 2.:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1817 ze dne 5.9.2024 rozhodlo poskytnout obci Heřmánky (dále jen „příjemce“) individuální investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 31,36 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 3.500.000 Kč, na projekt „Výstavba chodníků v obci Heřmánky“ (dále jen „projekt“), s časovou použitelností od 16.7.2024 do 31.10.2024.

S příjemcem byla dne 14.10.2024 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ag. č. 04704/2024/DSH (viz příloha č. 1 předloženého materiálu), na realizaci daného projektu.

Dne 13.11.2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce, č.j. MSK XXXXXX/XXXX, o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2024 (viz příloha č. 2 předloženého materiálu). Žádost příjemce odůvodňuje nedávnými povodněmi, které zapříčinily prodloužení dokončení realizace dané akce.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dohody o narovnání ke smlouvě (viz příloha č. 3 předloženého materiálu) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K návrhům usnesení č. 3. a 4.:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 18/1817 ze dne 5.9.2024 rozhodlo poskytnout městu Odry (dále jen „příjemce“) individuální investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v maximální výši 33,15 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 4.100.000 Kč, na projekt „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ (dále jen „projekt“), s časovou použitelností od 1.7.2024 do 31.3.2025.

S příjemcem byla dne 14.10.2024 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ag. č. 04702/2024/DSH (viz příloha č. 4 předloženého materiálu), na realizaci daného projektu.

Dne 27.11.2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce, č.j. MSK XXXXXX/XXXX, o prodloužení termínu realizace projektu (viz příloha č. 5 předloženého materiálu). Žádost příjemce odůvodňuje pozdějším zahájením stavebních prací z důvodu komplikovaného a zdlouhavého jednání s vlastníkem vodovodního řadu, kterým je společnost SmVaK Ostrava, a.s. Kvůli pravděpodobnému prodloužení termínu stavebních prací žádá příjemce o prodloužení termínu realizace projektu do 30.9.2025.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (viz příloha č. 6 předloženého materiálu) byl připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:  	4

Datum konání:  	9.12.2024

Materiál č.:   		9/7

Název:   	Úprava termínu realizace projektů u individuálních dotací v odvětví dopravy

Číslo usnesení: 	4/320

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 18/1817 ze dne 5.9.2024

  - bere na vědomí

žádost obce Heřmánky ve věci úpravy podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, ag. č. 04704/2024/DSH, na projekt „Výstavba chodníků v obci Heřmánky“ dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyhovět žádosti obce Heřmánky a uzavřít s ní dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 tohoto materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Odry ve věci úpravy podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, ag. č. 04702/2024/DSH, na projekt „Rekonstrukce mostu přes řeku Odru v Odrách, místní část Loučky“ dle přílohy č. 5 tohoto materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout vyhovět žádosti města Odry a uzavřít s ním dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 tohoto materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a 3. a doporučení dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 16.12.2024