Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/7 |
| --- | --- |

Pro 11. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 9. 2014

| Věc: | Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ financovaného z evropských finančních zdrojů |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	 Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Kateřina Blahová

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 26. 8. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	26. 8. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 			č.  50/3877		ze dne 26. 8. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | m ě n í v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „6.734 tis. Kč“ na „8.034 tis. Kč“ |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Využití energie slunce pro ohřev teplé vody v budovách krajského úřadu

Cílem projektu je vybudování fototermického solárního systému primárně určenému pro ohřev teplé vody v budovách krajského úřadu A a F a jeho napojení na stávající systém. Celkem bude na střechách zmíněných budov osazeno 80 kusů solárních panelů o celkové ploše 160 m2, které budou připevněny na nosnou konstrukci. Potrubí od solárního systému bude zavedeno do místnosti výměníkových stanic. Vedení potrubí mezi strojovnou a střechou bude vedeno po venkovním plášti budovy.

Předpokládaný termín realizace projektu: 04/2015 – 09/2015.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 (materiál č. 58) profinancování a kofinancování projektu ve výši 6.734 tis. Kč.

Celkové náklady projektu byly původně plánovány ve výši 6.734 tis. Kč. V rámci projektové přípravy byly zjištěny nové skutečnosti, které vedou k dodatečnému navýšení celkových nákladů projektu na 8.034 tis. Kč. V souvislosti s instalací solárního systému musí být provedena rekonstrukce řídících systémů výměníkových stanic v budovách A a F (včetně dispečerského systému řízení), aby byla zajištěna kompatibilita mezi stávajícími řídícími systémy měření a regulace a novou technologií solárního systému.

Předpokládaná struktura financování projektu:

uznatelné náklady projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %)                              	  547.000 Kč

- prostředky OPŽP (90 %)                                 	 4.923.000 Kč

neuznatelné náklady projektu                                                         	2.564.000 Kč

celkové předpokládané náklady projektu činí                                  	 8.034.000 Kč

Navýšení finančních prostředků činí 1.300 tis. Kč ve vlastním podílu kraje.

Finanční prostředky v celkové výši 6.734 tis. Kč na realizaci tohoto projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2014 a jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2015 – 2017.

V Analýze rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016, která byla zpracována a projednána zastupitelstvem kraje dne 24. 4. 2014 (usnesení č. 9/718) z důvodu zahájení přípravy dalších projektů spolufinancovaných zejména z ROP nebylo s  finančními prostředky na krytí navýšení profinancování 
a kofinancování projektu počítáno.

Na základě předkládaného materiálu byly finanční prostředky na krytí rozdílu ve výši 1.300 tis. Kč nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2015. Po provedení rozpočtové revize je předpokládáno zajištění finančních prostředků 
na vlastní podíl kraje z úspor vzniklých u již rozpočtovaných projektů.

Výpis z usnesení 50. schůze rady kraje konané dne 26. 8. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	č. 24/1825	ze dne 	3. 9. 2013

č. 32/2490	ze dne 	19. 12. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 6/468     	ze dne	19. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | 50/3877 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 6/468 ze dne 19. 9. 2013 výši profinancování a kofinancování projektu „Využití energie slunce pro ohřev vody v budovách krajského úřadu“ z „6.734 tis. Kč“ na „8.034 tis. Kč“ |

|  | 50/3877 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 11. 9. 2014 |