Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/2 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Úprava podmínek pro již schválené příjemce v dotačních programech - Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel a Program na přípravu projektové dokumentace 2012 |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |

|  | Důvodová zpráva |
| --- | --- |
|  | Příloha č. 1 | Žádost – obec Hať |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace č. 01788/2013/RRC – obec Hať |
|  | Příloha č. 3 | Návrh Dohody o narovnání – obec Hať |
|  | Příloha č. 4 | Žádost – obec Písečná |
|  | Příloha č. 5 | Smlouva o poskytnutí dotace č. 02061/2012/RRC – obec Písečná |
|  | Příloha č. 6 | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 02061/2012/D1/2013/RRC - obec Písečná |
|  | Příloha č. 7 | Návrh Dohody o narovnání – obec Písečná |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovala:	Bc. Pavla Tichá

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	16. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje		č. 9/412		ze dne 18. 2. 2009

č. 38/1995  		ze dne 4. 11. 2009

č. 98/6322		ze dne	 30. 11. 2011

č. 61/4774 		ze dne 3. 2. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 18/1560		ze dne	 23. 3. 2011			č. 24/2109		ze dne 6. 6. 2012

č. 7/587		ze dne 19. 12. 2013

č. 4/386		ze dne 20. 6. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít s obcí Hať, IČ 00635511 Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít s obcí Písečná, IČ 70632430 Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02061/2012/RRC, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Rada kraje rozhodla na své schůzi dne 18. 2. 2009 usnesením č. 9/412/III (materiál č. 5) o vyhlášení kontinuální výzvy „Programu na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ ke dni 23. 2. 2009 a schválila jeho podmínky a hodnotící kritéria (dále jen „Program absorpce“). Dne 4. 11. 2009 byl na základě usnesení rady kraje č. 38/1995/III. (materiál č. 7/13) Program novelizován.

Cílem Programu absorpce je podpořit rozvojové záměry obcí do 10 tis. obyvatel a svazků obcí prostřednictvím poskytování investičních dotací z krajského rozpočtu na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů Evropské unie a přispět tak k posílení absorpční kapacity kraje v programovacím období 2007 – 2013 a zvýšení konkurenceschopnosti obcí Moravskoslezského kraje oproti obcím ostatních krajů.

V rámci Programu absorpce byl na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1560/III ze dne 23. 3. 2011 (mat. č. 91) rovněž podpořen projekt obce Hať „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ s maximální výší dotace 6.029.400 Kč.

V souvislosti s komplikacemi v realizaci projektu, zejména v souvislosti s úpadkem, vyhlášeným na generálního dodavatele stavby a s tím související nutností vypsání nového výběrového řízení na zhotovitele, nebyl projekt dosud dokončen. Teprve po ukončení realizace projektu a kolaudaci stavby je možné zaslat podklady pro Závěrečné vyhodnocení akce kontrolorovi v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“) a až po obdržení závěrečného vyhodnocení akce od kontrolora je možné podat závěrečné vyúčtování v rámci Programu absorpce.

Z výše uvedených důvodů obec požádala o zmírnění podmínek Programu absorpce, a to o prodloužení časové použitelnosti dotace, z termínu do 31. 12. 2014 nově do 30. 11. 2015 a dále o prodloužení lhůty stanovené pro předložení závěrečného vyúčtování.

V rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2012 (dále jen „PPD 2012“) byla na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2109/III ze dne 6. 6. 2012 (mat. č. 41) poskytnuta investiční dotace obci Písečná na projekt „Splašková kanalizace v obci Písečná – zpracování projektové dokumentace“ s maximální výší dotace 400.000 Kč.

Termín ukončení realizace projektu, stanovený ve Smlouvě č. 02061/2012/RRC byl Dodatkem č. 1 k této Smlouvě ze dne 30. 12. 2013 prodloužen do 31. 12. 2014.

Obec se potýká s velmi složitým řešením majetkoprávních vztahů, které výrazně prodlužují dobu realizace projektu. Podrobně je toto popsáno v žádosti obce (příloha č. 16).

Z tohoto důvodu obec požádala o zmírnění podmínek PPD 2012, a to o prodloužení časové použitelnosti dotace, z původního termínu do 31. 12. 2014 nově do 31. 12. 2015. V souvislosti s požadovaným prodloužením realizace projektu obec rovněž požádala o narovnání smlouvy, týkající se termínu předložení žádosti do OPŽP.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Výpis z usnesení 61. schůze rady kraje konané dne 3. 2. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 9/412		ze dne	 18. 2. 2009

č. 38/1995		ze dne	 4. 11. 2009

č. 69/4255		ze dne	 3. 12. 2010

č. 98/6322		ze dne	 30. 11. 2011

k usnesením zastupitelstva kraje		č. 13/1176		ze dne 22. 9. 2010

č. 18/1562		ze dne 23. 3. 2011

č. 24/2109		ze dne	 6. 6. 2012

č. 18/1560		ze dne	 23. 3. 2011

č. 4/386		ze dne	 20. 6. 2013

č. 7/587		ze dne 19. 12. 2013

(č. usnesení)

|  | 61/4774 |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l a zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02347/2010/RRC se Svazkem měst a obcí okresu Karviná, IČ 75066611, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | 61/4774 |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l a zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2011“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00712/2011/RRC s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01646/2012/RRC s obcí Metylovice, IČ 00535991, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01922/2012/RRC s obcí Staříč, IČ 00576956, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu |

|  | 61/4774 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01788/2013/RRC s obcí Hať, IČ 00635511, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu zmírnit podmínky dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“ a uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02061/2012/RRC s obcí Písečná, IČ 70632430, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu |

|  | 61/4774 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |