DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00132/2015/RRC ze dne 29. 1. 2015

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Děhylov

se sídlem:	Výstavní 17/179, 747 94 Děhylov

zastoupena:	Ing. Miroslavem Hoňkem, starostou

IČ:	00635464

DIČ:

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:	4010033250/6800

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 1. 2015 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00132/2015/RRC (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti obce Děhylov o prodloužení termínu realizace akce „Rekonstrukce traktu sociálního zařízení v základní škole Děhylov“ v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- Článek V odst. 2 písm. d) smlouvy se nahrazuje takto:

„ukončit realizaci projektu nejpozději do 30. 9. 2015.“

- V článku V odst. 2 písm. m) smlouvy se text „a to nejpozději do 30. 7. 2015“ nahrazuje textem „a to nejpozději do 30. 10. 2015“

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2015,“

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží tři vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…… ze dne ………

| V Ostravě dne: |  | V ………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce |