DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Písečná

se sídlem:	Písečná 42, 739 91 Písečná

zastoupena:	Bc. Davidem Ćmielem, starostou

IČ:	70632430

DIČ:	CZ70632430

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:	86-5630280257/0100

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02061/2012/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2012“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 12. 9. 2012, a dodatek č. 1 ke smlouvě, jenž byl poskytovatelem podepsán dne 30. 12. 2013.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem: „Splašková kanalizace v obci Písečná – zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „projekt“).

III.

Narovnání

- V průběhu realizace projektu došlo ke změnám právní úpravy, jež následně vedly k výrazným průtahům v řešení majetkoprávních vztahů, a realizace projektu se tím významně prodloužila.

- Z důvodu prodloužení realizace projektu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu  (31. 12. 2014) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že za termín pro ukončení realizace projektu a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 12. 2015.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2015.

- Smluvní strany se dále dohodly, že nepovažují nepředložení projektu, jehož součástí je projektová dokumentace financovaná z dotace poskytnuté dle smlouvy (dále též „následný projekt“), do operačního programu v programovacím období 2007-2014 za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že příjemce předloží projektovou žádost pro následný projekt do nejbližší možné výzvy v rámci operačního programu v programovacím období 2014-2020, nebo zahájí realizaci následného projektu vlastními prostředky.

- Smluvní strany se dále dohodly, že příjemce do 31. 12. 2018 doloží doklad od Řídícího orgánu daného operačního programu, že žádost o spolufinancování následného projektu včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo kolaudační rozhodnutí v případě, že příjemce bude realizovat následný projekt vlastními prostředky.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. d), l), n), s) a t) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají nadále v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce Bc. David Ćmiel, starosta |