# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 51 |
| --- | --- |

Pro 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 9. 2013

| Věc: | Návrh na schválení zahájení přípravy a na profinancování a kofinancování projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Nová výzva IOP – popis připravovaných projektů z oblasti eGovernment služeb |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 9. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 4. 9. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje 			č. 24/1814			ze dne 3. 9. 2013

(č. usnesení)

|  | ../…. |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o zahájit přípravu projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast intervence 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v letech 2013 – 2015 ve výši 32.000.000,-- Kč |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Odbor evropských projektů připravuje ve spolupráci s odborem informatiky, projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ (dále jen „projekt“).

Předmětem projektu je rozšíření možností využití stávajícího hardware a souvisejícího software používaného na krajském úřadě a v příspěvkových organizacích kraje. V rámci projektu bude, mimo jiné, pořízen informační systém pro pracoviště centrálních operačních sálů, aktualizována grafická část plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, zřízeno digitální úložiště pro archivaci dat ze systému nově budovaného komunikačního zařízení zastupitelstva kraje a komunikačního portálu kraje, pořízen videokonferenční systém pro komunikaci s dalšími orgány veřejné správy (vč. obcí a příspěvkových organizací kraje), implementován související software, který má v budoucnu snížit mandatorní provozní náklady a bude zvýšena bezpečnost serverů stávajícího Technologického centra Moravskoslezského kraje.

| Aktivity projektu | Výstupy jednotlivých aktivit projektu |
| --- | --- |
| Rozvoj eHealth | Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací |
| Rozvoj služeb Technologického centra Moravskoslezského kraje | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací |
|  | Digitální datové úložiště |
|  | Služby videokonference |
|  | MIS zdravotnictví |
| Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje | Zvýšení bezpečnosti provozu Technologického centra kraje |

Pro realizaci projektu byly vybrány pouze nezbytné aktivity, které by byly realizovány i bez dotačních prostředků. Zařazením do projektu tak vznikne úspora ve výši až 85 % investičních způsobilých nákladů (tj. podíl přiznané finanční podpory ERDF).

Uvedené aktivity projektu částečně navazují na výstupy projektu „E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“, jehož realizace bude ukončena k 31. 12. 2014.

Projekt je připravován k předložení do výzvy č. 19 „Krajské služby eGovernmentu“ vyhlašované v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen „IOP“), prioritní osy 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast podpory 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu dne 2. září 2013. Nejzazší termín předložení žádosti o finanční podporu je 29. listopad 2013. V případě, že zastupitelstvo kraje schválí zahájení přípravy projektu, bude zahájen proces přípravy žádosti o finanční podporu vč. studie proveditelnosti a dalších povinných příloh, která bude zpracována odborem evropských projektů, technické podklady převážně odborem informatiky. Rada kraje doporučila svým usnesením č. 24/1814 ze dne 3. 9. 2013 (materiál č. 10/28) předložit žádost o finanční podporu do výzvy IOP. Pokud zastupitelstvo kraje rozhodne profinancovat a kofinancovat tento projekt, bude žádost o finanční podporu do výzvy IOP předložena. Realizace projektu musí být ukončena nejpozději k 30. 6. 2015.

Předpokládaná struktura financování projektu:

celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):	32.000.000,-- Kč

- z toho maximální podíl ERDF (85 % způsobilých nákladů):	27.300.000,-- Kč

- z toho maximální podíl Moravskoslezského kraje (15 %):	4.700.000,-- Kč

- z toho předpokládané nezpůsobilé náklady projektu:	0,-- Kč

Provozní náklady v období udržitelnosti v maximální předpokládané výši 26.000.000 Kč (tj. max. 5.200.000 Kč ročně) budou nárokovány v rozpočtovém výhledu odboru informatiky (ORJ 5) a prostřednictvím rozpočtů příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví. Detailní přehled předpokládaných provozních nákladů je uveden níže.

| Aktivita projektu | Výstupy jednotlivých aktivit projektu | Maximální investiční náklady (mil. Kč) | Z toho: max. předpokládaná fin. podpora (mil. Kč) | Technická podpora /provozní náklady v mil. Kč; za 1 rok provozu (max.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvoj eHealth | Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací | 14,0 | 12,0 | 2,00 (hradí příspěvkové organizace na úseku zdravotnictví) |
| Rozvoj služeb Technologického centra Moravskoslezského kraje | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací | 1,5 | 14,45 | 0 |
|  | Digitální datové úložiště | 3,8 |  | 0,70 |
|  | Služby videokonference | 1,7 |  | 0,30 |
|  | MIS zdravotnictví | 10,0 |  | 2,00 |
| Bezpečnostní infrastruktura technologického centra kraje | Zvýšení bezpečnosti provozu Technologického centra kraje | 1,0 | 0,85 | 0,20 |
| Celkem za projekt |  | 32,0 | 27,3 | 5,2 |

Potřebné finanční prostředky na realizaci nejsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2013, ani nebyly součástí schváleného rozpočtového výhledu kraje na léta 2014 – 2016. Konkrétním způsobem financování vlastní realizace projektů se budou orgány kraje zabývat při sestavování ročních rozpočtů.

Z výše uvedených důvodů doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení dle bodů 1) – 2) předloženého materiálu.

Výpis z usnesení 24. schůze rady kraje konané dne 3. 9. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje				č. 122/8124		ze dne 16. 10. 2012

k usnesení zastupitelstva kraje 		č. 22/1874		ze dne 14. 12. 2011

(č. usnesení)

|  | 24/1814 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravy projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Integrovaného operačního programu, předpokládané náklady 32.000.000,-- Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2013 – 2015 |

|  | 24/1814 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ předkládaný do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast intervence 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě v letech 2013 – 2015 ve výši 32.000.000,-- Kč |

|  | 24/1814 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla předložit žádost o finanční podporu k projektu „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“, do Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblasti podpory 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, za předpokladu, že zastupitelstvo kraje rozhodne profinancovat a kofinancovat projekt „Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji“ |

|  | 24/1814 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh bodu 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 19. 9. 2013 |