DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec Albrechtičky

se sídlem:	Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky

zastoupena:	Ing. Miloslavem Čeganem, starostou

IČ:	00600814

DIČ:	CZ00600814

bankovní spojení:	GE Money Bank, a. s., č. ú. 70121764/0600

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02957/2013/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. obyvatel“, jež byla poskytovatelem podepsána dne 3. 12. 2013.

- Účelem smlouvy je účast poskytovatele na spolufinancování vlastního podílu žadatele na uznatelných nákladech projektu „Kanalizace a ČOV Albrechtičky“ (dále jen „projekt“), realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

- Příjemce před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu požádal poskytovatele 
o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu, a to z důvodu posunutí termínů ukončení realizace projektu v rámci OPŽP. Příjemce dále požádal o změnu období uznatelnosti nákladů. Žádost o prodloužení termínů byla podána dne 7. 10. 2015, poskytovatel však již nestihl včas projednat tuto žádost ve svých příslušných orgánech.

III.

Narovnání

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (8. 12. 2015) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 6. 2016,

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 10. 2009 do 31. 3. 2016 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. VI odst. 2 písm. c), čl. VII odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží tři a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo městyse svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne ........... | V Albrechtičkách dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce Ing. Miroslav Čegan starosta |