Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | ## 4/13 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 7. 5. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | ###### Důvodová zpráva |  |
|  | Příloha č. 1 | Návrh dodatku ke smlouvě ev. č. 00409/2014/KH |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva ev. č. 00409/2014/KH |
|  | Příloha č. 3 | Návrh dodatku ke smlouvě ev. č. 00692/2015/KH |
|  | Příloha č. 4 | Smlouva ev. č. 00692/2015/KH |

Předkládá:	Miroslav Novák

hejtman kraje

Zpracoval:	Ing. Pavel Kozub

odbor kancelář hejtmana kraje

PaedDr. Vlastislav Kuchař

vedoucí odboru kancelář hejtmana kraje

Projednáno:	v radě kraje dne 7. 5. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	7. 5. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č.      	ze dne 7. 5. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo změnit v usnesení č. 8/650, bod 5) ze dne 27. 2. 2014 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00409/2014/KH ze dne 25. 3. 2014 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo změnit v usnesení č. 13/1110, bod 7) ze dne 5. 3. 2015 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | rozhodlo uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 03. 2015 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále také HZS MSK) se obrátil dopisy ze dne 16. dubna 2015 na hejtmana kraje se žádostí o změnu termínu možnosti použití dotace, poskytnuté HZS MSK smlouvou ev. č. 00409/2014/KH ze dne 21. 3. 2014 a smlouvou ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 3. 2015.

Smlouvou ev. č. 00409/2014/KH se Moravskoslezský kraj zavázal poskytnout HZS MSK dotaci ve výši 10 mil. Kč, účelově určenou k úhradě nákladů, spojených s rekonstrukcí hasičské stanice Orlová. Dle sdělení ředitele HZS MSK bylo nutno vypovědět smlouvu na zpracování a dodání projektových dokumentací, a to vzhledem k nepředání díla smluvním partnerem. Následně byla realizována nová veřejná zakázka, na jejímž základě HZS MSK uzavřelo smlouvu a do 30. 6. 2015 obdrží požadovanou projektovou dokumentaci. Následně bude realizována veřejná zakázka na výběr dodavatele stavby. Z uvedeného důvodu byla zaslána žádost o uzavření navrženého dodatku č. 1 k uvedené smlouvě.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout změnit v usnesení č. 8/650, bod 5) ze dne 27. 2. 2014 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016“ a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00409/2014/KH ze dne 21. 3. 2014 s Českou republikou -  Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Smlouvou ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 3. 2015 se Moravskoslezský kraj zavázal poskytnout HZS MSK dotaci na úhradu výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že plánovaná výstavba garáží záložní a druhosledové techniky v areálu hasičské stanice Frýdek-Místek není možná v předpokládaném termínu do konce roku 2015, požádal ředitel HZS MSK o prodloužení možného použití dotace z termínu 31. 12. 2015 na termín 30. 6. 2016.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout změnit v usnesení č. 13/1110, bod 7) ze dne 5. 3. 2015 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“ a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 03. 2015 s Českou republikou -  Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 7. 5. 2015:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje	č. 8/650	ze dne 27. 2. 2014

č. 13/1110	ze dne 5. 3. 2015

(č. usnesení)

|  | …/…. |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu smlouvy ev. č. 00409/2014/KH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 8/650, bod 5) ze dne 27. 2. 2014 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00409/2014/KH ze dne 25. 3. 2014 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | …/…. |
| --- | --- |
| 4) | bere na vědomí žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o změnu smlouvy ev. č. 00692/2015/KH dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 5) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení č. 13/1110, bod 7) ze dne 5. 3. 2015 text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2016“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 6) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00692/2015/KH ze dne 27. 03. 2015 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 7) | u k l á d á hejtmanovi kraje předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2), 3), 5) a 6) tohoto usnesení Zodp. : Miroslav Novák Termín: 7. 5. 2015 |