Počet stran: 6

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/8 |
| --- | --- |

Pro 15. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 6. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Služovice a neuzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Karlova Studánka v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost – obec Služovice |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00244/2015/RRC – obec Služovice |
|  | Příloha č. 3 | Návrh Dodatku č. 1 – obec Služovice |
|  | Příloha č. 4 | Žádost – obec Karlova Studánka |
|  | Příloha č. 5 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC – obec Karlova Studánka |
|  | Příloha č. 6 | Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC – obec Karlova Studánka |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Bc. Jana Bartošková

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 9. 6. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	9. 6. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 10/867		ze dne 12. 6. 2014

č. 13/1152		ze dne 5. 3. 2015

k usnesením rady kraje			č. 37/2790		ze dne 27. 2. 2014

č. 44/3325		ze dne 27. 5. 2014

č. 69/5703		ze dne 9. 6. 2015

č. 69/5726		ze dne 9.6.2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00244/2015/RRC s obcí Služovice, IČ 00300675, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104 |

Důvodová zpráva:

K bodu usnesení 1):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/867 (materiál č. 10) ze 12. 6. 2014 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace na projekt obce Služovice „Rekonstrukce veřejné infrastruktury“, jako náhradnímu projektu.

Starosta obce Služovice požádal dopisem dne 19. 5. 2015 o změnu nákladového rozpočtu z charakteru investičních výdajů na výdaje neinvestiční ve smlouvě            č. 00244/2015/RRC. Žádost odůvodňuje tím, že celý projekt byl realizován v rámci obecního rozpočtu jako neinvestiční v roce 2014 a přeúčtování již není možné (příloha č. 1).

Navrhované změny neovlivní účelové určení projektu, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíly spoluúčasti obce na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatku (příloha č. 3) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu usnesení 2):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/867 (materiál č. 10) ze 12. 6. 2014 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace na projekt obce Karlova Studánka „Místní komunikace Karlova Studánka“.

Termín realizace projektu byl stanoven do 31. 12. 2014 a předložení závěrečného vyúčtování do 30. 1. 2015. Obec v tomto termínu projekt nestihla zrealizovat a požádala o dohodu o narovnání.

Tato dohoda o narovnání byla uzavřena na základě usnesení zastupitelstva kraje     č. 13/1152 ze dne 5. 3. 2015 (č. materiálu 10/5) a termín realizace byl prodloužen do 30. 6. 2015, přičemž termín předložení závěrečného vyúčtování byl nastaven do    30. 7. 2015 (příloha č. 6).

Dne 25. 5. 2015 se starostka obce Karlova Studánka obrátila na Moravskoslezský kraj s žádostí o změnu termínu realizace projektu do 30. 6. 2016 a změnu termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2016.

Žádost starostka obce Karlova Studánka odůvodňuje tím, že není reálné ze strany obce do uvedeného termínu zajistit prostředky na spolufinancování tohoto projektu. (příloha č. 4).

Vzhledem k tomu, že v podmínkách programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji 2014“ je uvedena podmínka, že je možnost prodloužit realizaci projektu pouze jednou, nejvýše však do 30. 9. 2015, rozhodla rada kraje nezmírnit podmínky dotačního programu a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace.

Výpis z usnesení 68. schůze rady kraje konané dne 9. 6. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 37/2790		ze dne 27. 2. 2014

č. 44/3325		ze dne 27. 5. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 10/867		ze dne 12. 6. 2014

č. 12/996		ze dne 11. 12. 2014

(č. usnesení)

|  | 69/5703 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost obce Služovice, IČ 00300675, o změnu nákladového rozpočtu z charakteru investičních výdajů na výdaje neinvestiční ve smlouvě č. 00244/2015/RRC |

|  | 69/5703 |
| --- | --- |
| 2) | s c h v a l u j e rozpočtové opatření, kterým se s n i ž u j í kapitálové výdaje |
|  | na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
|  | pol. 6341 - | Investiční transfery obcím | o | 135 tis. Kč |
|  | a z v y š u j í běžné výdaje |
|  | na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
|  | pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 135 tis. Kč |

|  | 69/5703 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00244/2015/RRC s obcí Služovice, IČ 00300675, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | 69/5703 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015 |

Výpis z usnesení 68. schůze rady kraje konané dne 9. 6. 2015:

Rada kraje

k usnesením rady kraje			č. 37/2790		ze dne 27. 2. 2014

č. 44/3325		ze dne 27. 5. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 10/867		ze dne 12. 6. 2014

č. 12/996		ze dne 11. 12. 2014

č. 13/1152		ze dne 5. 3. 2015

(č. usnesení)

|  | 69/5726 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost obce Karlova Studánka, IČ 00296104, o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2016 a termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 69/5726 |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l a nezmírnit podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2014“ |

|  | 69/5726 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout neuzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01960/2014/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu |

|  | 69/5726 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015 |