Počet stran: 9

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/15 |
| --- | --- |

Pro 15. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 6. 2015

| Věc: | Návrh na profinancování a kofinancování a zahájení realizace u projektů z oblasti dopravy „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ a „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Stanislav Lichnovský

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 9. 6. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 10. 6. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 69/5720 		ze dne 9. 6. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 1) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN- T v letech 2015 – 2016 ve výši 78.000.000 Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ v roce 2015 |

|  | ../.… |
| --- | --- |
| 3) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 33.000.000 Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 4) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ v roce 2015 |
|  | ../.… |
| 5) | r o z h o d l o profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 107.000.000 Kč |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 6) | r o z h o d l o zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ v roce 2015 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací byly proto připraveny projekty pod názvem „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“, „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ a „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ Projekty jsou dle aktuálních podmínek vhodné pro předložení do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. Pro výše uvedené projekty již byla zahájena příprava zastupitelstvem kraje a to dne 5. 3. 2015 usnesením č. 13/1158 (materiál č. 10/11).

Projekt „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“

Projekt řeší rekonstrukci silnice II/475 v úsecích km (3,255 - 4,056), (4,416 - 5,192) a (5,456 - 7,040).

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně jejího předložení (za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů) lze předpokládat v období 3. čtvrtletí 2015.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat ihned po odevzdání žádosti o poskytnutí dotace.

Následnou fyzickou realizaci lze předpokládat od 2. čtvrtletí 2016, přičemž realizační lhůta dle projektové dokumentace činí 3 měsíce.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)	   78.000.000 Kč

Z toho celkové stavební výdaje činí cca 75,5 mil. Kč. Zbývajících 2,5 mil. Kč tvoří prostředky pro zadávací řízení, zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace, PD vícetisky, případné mzdy členů projektového týmu, zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění technického dozoru stavebníka apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna až v okamžiku zveřejnění všech relevantních metodických pokynů včetně výzvy pro předkládání projektů. Případné nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. % podíl dotace na způsobilých výdajích lze předpokládat ve výši 85 %. Zbývajících 15 % bude financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekt „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“

Projekt řeší rekonstrukci silnice II/477 v úseku km (18,359 - 21,326).

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně jejího předložení (za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů) lze předpokládat v období 3. čtvrtletí 2015.

Zahájení zadávacích řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací a dalších plnění lze předpokládat ihned po odevzdání žádosti o poskytnutí dotace.

Následnou fyzickou realizaci lze předpokládat od 2. čtvrtletí 2016, přičemž realizační lhůta dle projektové dokumentace činí 3 měsíce.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)	   33.000.000 Kč

Z toho celkové stavební výdaje činí cca 30,2 mil. Kč. Zbývajících 2,8 mil. Kč tvoří prostředky pro zadávací řízení, zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace, PD vícetisky, případné mzdy členů projektového týmu, zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění technického dozoru stavebníka apod.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna až v okamžiku zveřejnění všech relevantních metodických pokynů včetně výzvy pro předkládání projektů. Případné nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. % podíl dotace na způsobilých výdajích lze předpokládat ve výši 85 %. Zbývajících 15 % bude financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Projekt „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“

Projekt zahrnuje první z plánovaných pěti etap rekonstrukce mimoúrovňového křížení komunikací II/477 a II/479. V první etapě se jedná o rekonstrukci úseku komunikace a mostního objektu na ul. Českobratrská, tvořící pravý jízdní pruh při výjezdu z centra Ostravy ve směru na Slezskou Ostravu, od křižovatky se Sokolskou třídou po první sjezd k ulici Bohumínská.

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace včetně jejího předložení (za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů) lze předpokládat v období 3. čtvrtletí 2015.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)       	 107.000.000 Kč

Z toho celkové stavební výdaje činí cca 105 mil. Kč. Zbývající 2 mil. Kč tvoří prostředky pro zadávací řízení, zajištění zpracování žádosti o poskytnutí dotace, PD vícetisky, případné mzdy členů projektového týmu, zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění technického dozoru stavebníka apod.

Při realizace akce je předpokládáno zapojení Statutárního města Ostravy, při financování stavebních objektů v jeho vlastnictví v rozsahu cca 10 mil. Kč. Tyto prostředky nejsou zahrnuty v předložené výši profinancování a kofinancování.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna až v okamžiku zveřejnění všech relevantních metodických pokynů včetně výzvy pro předkládání projektů. Případné nezpůsobilé výdaje budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. % podíl dotace na způsobilých výdajích lze předpokládat ve výši 85 %. Zbývajících 15 % bude financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cílem uvedených projektů je odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu daných úseků, zvýšení únosnosti komunikací, odstranění závad ve sjízdnosti, zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

Potřebné finanční prostředky na přípravu projektů jsou alokovány v rozpočtu kraje 
na rok 2015 v rámci prostředků určených na přípravu projektů ve výši 1.050 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020 jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2016 – 2018. V rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2016 budou nárokovány prostředky 
na zajištění kofinancování uvedených projektů. Na předfinancování evropského podílu bude použit úvěr. Rada kraje rozhodla usnesením č. 64/5054 ze dne 24. 3. 2015 
o zahájení otevřeného zadávacího řízení na „Úvěrový rámec na předfinancování a spolufinancování projektů spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů v letech 2015 – 2020. Limit úvěrového rámce činí 1.200 mil. Kč. Podpis smlouvy 
se předpokládá v září 2015.

Ve fázi udržitelnosti projektů nevzniká potřeba zvýšených výdajů.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekty dle bodů 1), 3) a 5) navrhovaného usnesení a rozhodnout zahájit jejich realizaci dle bodů 2), 4) a 6) navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 69. schůze rady kraje konané dne 9. 6. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje	 	č. 62/4901		ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje	 	č. 13/1158		ze dne 5. 3. 2015

(č. usnesení)

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 1) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 78.000.000 Kč |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ v roce 2015 |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 3) | rozhodla předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah“ do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v období 2015 – 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 4) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 33.000.000 Kč |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 5) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ v roce 2015 |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 6) | rozhodla předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek - Lískovec“ do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v období 2015 – 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 7) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v letech 2015 – 2016 ve výši 107.000.000 Kč |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 8) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ v roce 2015 |

|  | 69/5720 |
| --- | --- |
| 9) | rozhodla předložit žádost o poskytnutí dotace k projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – I. etapa“ do Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020, prioritní osy 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T v období 2015 – 2016 za podmínky schválení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje a za podmínky splnění parametrů příslušných metodických pokynů, které budou součástí zveřejněné výzvy pro předkládání projektů |
|  | 69/5720 |
| 10) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1), 2), 4), 5), 7) a 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 25. 6. 2015 |