Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ   KRAJ

| Materiál č.: | 10/1 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Informace o stavu přípravy projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Martin Klimánek

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	16. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje		č. 61/4782	   	ze dne 3. 2. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu přípravy projektu "Silnice 2015 – 7 staveb" dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace byl připraven projekt „ Silnice 2015 – 7 staveb “.

Projekt byl připraven v návaznosti na zbývající výši alokace Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 (dále jen „ROP“), prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy a byl předložen v srpnu 2014 do 24. výzvy „ROP“, určené k dočerpání zbývajících finančních prostředků operačního programu. Předmětem projektu je celkem 7 staveb včetně stavby Rekonstrukce a modernizace sil. II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova.

Tato konkrétní stavba byla rovněž připravována v návaznosti na zbývající výši alokace Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, prioritní osy P2: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia, oblasti podpory ll.1 Rozvoj dopravnej infraštruktůry a dostupnosti pohraničia a byla jako samostatný projekt „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ předložena v listopadu 2014 do výzvy OPSRCR/2014/06 tohoto operačního programu.

Stavba „Rekonstrukce a modernizace sil. II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova“ je aktuálně tedy zahrnuta v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ předloženého do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, kde bylo zahájení přípravy projektu, jeho profinancování a kofinancování i zahájení realizace schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 9/799 ze dne 24. 4. 2014 (materiál 10/12). Stavba je rovněž zahrnuta v rámci projektu „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ předloženého do Regionálního operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, kde bylo zahájení přípravy projektu, jeho profinancování a kofinancování, stejně jako vyjmutí stavby z obsahu projektu “Silnice 2015 – 7 staveb“ schváleno usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1052 ze dne 11. 12. 2014 (materiál 10/5) za podmínky přijetí projektu k financování ze zdrojů Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česka republika.

Fyzická realizace projektů „Silnice 2015 – 7 staveb“ i „Rekonstrukce cest mezi MSK a ŽSK“ je podmíněna dostatečnou úsporou finančních prostředků daných prioritních os v rámci operačních programů. S ohledem na aktuální propočty dostupné alokace ROP je realizace projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 velmi pravděpodobná. Z hlediska možnosti realizace a financování stavby se proto jako vhodnější jeví financování stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/474 Jablunkov – Mosty u Jablunkova“ v rámci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“, který zůstal předložen ve stávající podobě.

Naopak s ohledem na aktuální vývoj v rámci Operačního programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 se jeví možnost realizace stavby v tomto operačním programu jako málo pravděpodobná a po obdržení oficiálního stanoviska řídícího orgánu se očekává ukončení přípravy projektu v rámci tohoto operačního programu.

V rozpočtu kraje na rok 2015 jsou finanční prostředky na realizaci uvedených projektů alokovány na akci „Silnice 2015 – 7 staveb“, a to ve výši 189.000 tis. Kč.

Z tohoto důvodu navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu " Silnice 2015 – 7 staveb " dle bodu 1 navrhovaného usnesení.

Výpis z usnesení 61. schůze rady kraje konané dne 3. 2. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 61/4782 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í informaci o stavu přípravy projektu " Silnice 2015 – 7 staveb " dle předloženého materiálu |

|  | 61/4782 |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |