Počet stran: 3

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/7 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace s obcí Nižní Lhoty |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |

|  | Důvodová zpráva |
| --- | --- |
|  | Příloha č. 1 | Dopis obce Nižní Lhoty |
|  | Příloha č. 2 | Smlouva o poskytnutí dotace |
|  | Příloha č. 3 | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace |
|  | Příloha č. 4 | Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace |
|  | Příloha č. 5 | Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Bc. Petr Zajac

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 25/2008	ze dne 26. 11. 2008				č. 13/1172	ze dne 22. 9. 2010 				č. 25/2013	ze dne 28. 1. 2013

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065 dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRC ze dne 12. 12. 2008, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu |

* * *

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 25. 9. 2008 schválilo usnesením č. 25/2196 smlouvu o poskytnutí dotace č. 02803/2008/RRK s obcí Nižní Lhoty, jejíž předmětem byla úhrada nákladů, spojených se stavbou kanalizace, soustavy lávek pro pěší přes řeku Morávku v k.ú. Nižní Lhoty, s rekonstrukcí a rozšířením obecního hřbitova, s výstavbou veřejného osvětlení, s rekonstrukcí staveb a budov v majetku obce Nižní Lhoty a s dopravní infrastrukturou spojenou s rozšířením areálu veřejně přístupného dětského hřiště. Podle smlouvy měly být tyto rekonstrukce a výstavby realizovány do 31. 12. 2010.

Dodatkem č. 1 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 13/1172 ze dne 22. 9. 2010 prodloužit časovou použitelnost do 31. 12. 2013.

Dodatkem č. 2 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/56 ze dne 20. 12. 2012 prodloužit časovou použitelnost do 31. 12. 2015 a umožnit použití finančních prostředků na úhradu vlastního podílu kanalizace v rámci dobrovolného svazku obcí, který měl stavbu stavět.

Starostka obce Nižní Lhoty dopisem ze dne 5. 2. 2015 požádala o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2016 a o rozšíření uznatelných nákladů o pořízení komunální techniky a garáže pro parkování techniky.

Svoji žádost starostka zdůvodňuje tím, že obec Nižní Lhoty musela od výstavby kanalizace odstoupit z důvodu změny vlastníka pozemku, který nesouhlasí s její stavbou. Část dotace, kterou obec plánovala využít na stavbu kanalizace, navrhuje starostka obce ve své žádosti využít na pořízení komunální techniky a garáže pro parkování techniky, která je potřebná k údržbě veřejných prostranství. Prodloužení termínu realizace je nutné z toho důvodu, že plánovaná rekonstrukce obecní budovy se zkomplikovala tím, že pozemek se nachází v ochranném pásmu vysokého napětí, které mělo být rekonstruováno již v roce 2013, ale zatím k rekonstrukci ještě nedošlo. Rekonstrukce budovy proto musí být provedena až po rekonstrukci vedení vysokého napětí.

* * *

Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 25/2008	ze dne 26. 11. 2008

č. 13/1172	ze dne 22. 9. 2010

č. 25/2013	ze dne 28. 1. 2013

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02803/2008/RRC ze dne 12. 12. 2008 s obcí Nižní Lhoty, IČ 00577065 jehož předmětem je rozšíření uznatelných nákladů o pořízení komunální techniky a garáže pro parkování techniky a prodloužení časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2016 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |