Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 11/16 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 25. 6. 2015

| Věc: | Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN, uzavřené s městem Frýdlant nad Ostravicí a návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Smlouva o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN včetně dodatku č. 1 a dodatku č. 2 |
|  | Příloha č. 2 | Návrh Dodatku č. 3 |
|  | Příloha č. 3 | Výpis z usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1251 bod 1 ze dne 7. 5. 2015 a výpis z katastru nemovitostí, k. ú. Stěbořice |

Předkládá:	Ing. Ivan Strachoň

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Milan Novotný

vedoucí odboru investičního a majetkového

Ing. Bc. Libor Vajda

vedoucí oddělení majetkového

Projednáno:	v radě kraje dne 25. 6. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	25. 6. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje			č. 		  ze dne 25. 6. 2015

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 4/363	  ze dne 20. 6. 2013

č. 14/1251  	  ze dne   7. 5. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN ze dne 19. 11. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2010 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2013, uzavřené mezi městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, na straně budoucího dárce a krajem na straně budoucího obdarovaného, kterým se prodlužuje termín pro uzavření darovací smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1251 ze dne 7. 5. 2015 bod 1 písm. a) text „... pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha, ...“, na text „...pozemek parc. č. 937 ostatní plocha, pozemek parc. č. 938 ostatní plocha, ...“ |

Důvodová zpráva:

K bodu 1) návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj realizuje výstavbu tělocvičny Gymnázia Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace. Tato stavba se provádí v rámci projektu Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení II spolufinancovaného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013.

V současné době stavba probíhá na pozemcích města Frýdlant nad Ostravicí (dále jen „město“). Na základě smlouvy o budoucí smlouvě darovací a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN ze dne 19. 11. 2008, uzavřené mezi městem a krajem bylo dohodnuto, že po zaměření skutečného záboru pozemků, město daruje kraji pozemky pod budovou tělocvičny. Zároveň si město vynutilo zřízení předkupního práva, na základě kterého je kraj povinen nabídnout městu ke koupi za symbolickou cenu darované pozemky, v případě že by kraj chtěl tyto pozemky prodat, darovat či zcizit jiným způsobem (příloha č. 1 předloženého materiálu).

V dodatku č. 2 byl termín uzavření darovací smlouvy stanoven do 30. 6. 2015. Z důvodu insolvence předchozího zhotovitele díla  společnosti O.K.D.C.mont s.r.o., byl kraj nucen s tímto zhotovitelem ukončit spolupráci, stavbu přerušit, připravit rozdílovou projektovou dokumentaci a opětovně soutěžit nového zhotovitele na dokončení rozestavěného díla. Stavbu nyní provádí Beskydská stavební a.s., které bylo staveniště předáno v lednu letošního roku. Tento skluz neumožní dodržet termín 30. 6. 2015. Termín ukončení stavby je stanoven na říjen letošního roku. Následně proběhne kolaudace a skutečné zaměření stavby. Teprve pak může dojít k uzavření darovací smlouvy mezi městem a krajem. S ohledem na reálný vývoj ve výstavbě tělocvičny je navrhováno nově uzavření darovací smlouvy v termínu do 30. 6. 2016.

S ohledem na výše uvedené je navrženo zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN ze dne 19. 11. 2008 dle navrhovaného usnesení (příloha č. 2 předloženého materiálu).

K bodu 2) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1251 ze dne 7. 5. 2015 (materiál č. 11/9) rozhodlo darovat do vlastnictví obce Stěbořice nemovité věci v k. ú. a obci Stěbořice, nyní ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace (příloha č. 3 předloženého materiálu). Součástí majetku navrhovaného k darování byl i pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha v k. ú. Stěbořice. Dne 9. 6. 2015 byly v katastru nemovitostí provedeny pozemkové změny, kdy pozemek parc. č. 93/3 byl nově nahrazen pozemky parc. č. 937 a parc. č. 938, oba ostatní plocha. Celková výměra nově vzniklých pozemků je srovnatelná s výměrou pozemku parc. č. 93/3 a nedochází tak ke změně schváleného rozsahu darovaného majetku.

Zastupitelstvo obce Stěbořice usnesením č. 6/46 ze dne 9. 6. 2015 rozhodlo o přijetí daru nemovitých věcí, a to včetně dvou nově vzniklých pozemků.

S ohledem na sjednocení identifikace darovaného majetku je navrhováno zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit označení pozemku dle údajů uvedených v katastru nemovitostí.

S ohledem na urychlení dotažení majetkových záležitostí a nemožnost předložit materiál na dřívějších zasedáních orgánů kraje, je materiál předložen v urychleném režimu tzv. „na stůl“.

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 25. 6. 2015:

Rada kraje

k usnesením zastupitelstva kraje			č. 4/363	  ze dne 20. 6. 2013

č. 14/1251	  ze dne   7. 5. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě a zřízení předkupního práva ev. č. 02663/2008/FIN ze dne 19. 11. 2008 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2010 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 26. 7. 2013, uzavřené mezi městem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00296651, na straně budoucího dárce a krajem na straně budoucího obdarovaného, kterým se prodlužuje termín pro uzavření darovací smlouvy, a to nejpozději do 30. 6. 2016, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1251 ze dne 7. 5. 2015 bod 1 písm. a) text „... pozemek parc. č. 93/3 ostatní plocha, ...“, na text „...pozemek parc. č. 937 ostatní plocha, pozemek parc. č. 938 ostatní plocha, ...“ |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrhy dle bodu 1) a 2) tohoto usnesení Zodp.: Ing. Ivan Strachoň Termín: 25. 6. 2015 |