Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/9 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 11. 9. 2014

| Věc: | Návrh na změnu usnesení zastupitelstva kraje ve věci poskytnutí účelových investičních dotací v rámci dotačního programu Drobné vodohospodářské akce |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ uzavřená s obcí Dolní Lomná |
|  | Příloha č. 2 | Žádost obce Dolní Lomná, ze dne 23. 7. 2014, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ |
|  | Příloha č. 3 | Návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Lenka Heczková

Ing. Jakub Hradil

odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Silvie Součková

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Projednáno:	v radě kraje dne 5. 8. 2014 – viz usnesení

V Ostravě dne 	13. 8. 2014

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje	č. 49/3704	ze dne 5. 8. 2014

č. 36/2723	ze dne 17. 2. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje	č. 8/683		ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost obce Dolní Lomná, ze dne 23. 7. 2014, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 31. 7. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 30. 8. 2015 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a stanovení povinnosti předložit průběžné vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo usnesením č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014 (materiál č. 8/11) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná, na realizaci projektu „Kanalizace obce Dolní Lomná“.

Na základě uvedeného rozhodnutí zastupitelstva kraje byla s obcí Dolní Lomná uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 2.493.000,-- Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která je evidována pod číslem 01251/2014/ŽPZ  (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), a to za účelem financování uznatelných nákladů souvisejících s realizací výše uvedeného projektu.

Moravskoslezský kraj obdržel dne 23. 7. 2014 žádost obce Dolní Lomná o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), týkající se změny termínu ukončení realizace výše uvedeného projektu ze dne 31. 10. 2014 na den 31. 7. 2015 a tím i změny časové použitelnosti dotace z období 2. 5. 2014 – 30. 11. 2014 na období 2. 5. 2014 – 30. 8. 2015. Žádost o uvedenou změnu byla odůvodněna nezbytnou změnou stavby před jejím dokončením vyvolanou realizací opravy silnice č. III/01151. Předmětnou změnu stavby je nezbytné projednat podle stavebního zákona a stavbu nebude možné realizovat v původně stanoveném termínu.

Navrženými změnami nedojde k navýšení celkové výše dotace poskytnuté obci Dolní Lomná z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Uvedenou úpravou trasy kanalizace nedojde ke změně účelového určení poskytnuté dotace.

Rozhodnutí o změně termínu pro ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace přísluší zastupitelstvu kraje, neboť se jedná o údaje o dané dotaci, o kterých zastupitelstvo kraje rozhodovalo.

S ohledem na výše uvedené doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout o změně údajů o dané dotaci dle bodu 2) návrhu usnesení a současně rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Dolní Lomná ev. č. 01251/2014/ŽPZ (viz příloha č. 3 tohoto materiálu).

Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 5. 8. 2014:

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 36/2723	ze dne 17. 2. 2014

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 8/683	ze dne 27. 2. 2014

(č. usnesení)

|  | 49/3704 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí žádost obce Dolní Lomná, ze dne 23. 7. 2014, ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01251/2014/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | 49/3704 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit údaje o dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, uvedené pod pořadovým číslem 13 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 31. 7. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 2. 5. 2014 – 30. 8. 2015 |

|  | 49/3704 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01251/2014/ŽPZ, uzavřené s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a stanovení povinnosti předložit průběžné vyúčtování, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu |

|  | 49/3704 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 11. 9. 2014 |