# Počet stran: 5

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 10/17 |
| --- | --- |

Pro 13. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Návrh na zahájení přípravy projektů v sociální oblasti |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |
| --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Martin Sikora

náměstek hejtmana kraje

Zpracovali:	Ing. Hana Kaštovská

odbor evropských projektů

Ing. Hynek Orság

vedoucí odboru evropských projektů

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje				č. 62/4912		ze dne 17. 2. 2015

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | rozhodlo zahájit přípravu projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | rozhodlo zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018 |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 3) | rozhodlo zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 18.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018 |

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen "evropské zdroje").

Odbor evropských projektů s ohledem na zahájení nového programovacího období 2014 - 2020 a základě jednání s odborem sociálních věcí provedl sběr nových projektových námětů. Po jejich projednání a posouzení možnosti jejich financování z evropských zdrojů je zastupitelstvu kraje předkládán ke schválení návrh zahájení přípravy projektů v sociální oblasti.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě realizuje proces transformace pobytových sociálních služeb v návaznosti na strategický dokument „Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji (včetně transformace pobytových sociálních služeb)“, který byl schválen Zastupitelstvem kraje dne 26. 6. 2008 usnesením č. 24/2122/II.

Jednou z příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje zapojených do tohoto procesu je organizace Sagapo, příspěvková organizace, která poskytuje čtyři sociální služby: domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení.

Objekty domova pro osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutické dílny byly v majetku města Bruntál a příspěvková organizace Sagapo je měla v nájmu. Na základě jednání došlo v roce 2010 k majetkovému převodu nemovitého majetku do vlastnictví Moravskoslezského kraje. Stav objektů byl po stavební a technické stránce nevyhovující. S ohledem na tuto skutečnost probíhala již roku 2012 jednání na úrovni vedení odboru sociálních věcí krajského úřadu a vedení organizace Sagapo jednak k nastavení transformačních záměrů organizace Sagapo a jednak k řešení nevyhovujícího technického stavu objektů tak, aby mohly být poskytovány kvalitní služby v adekvátních materiálně-technických podmínkách. Na základě těchto jednání je navrhováno zahájit přípravu následujících projektů, které řeší jednak špatný technický stav objektů a zároveň umožní poskytovat sociální služby v souladu s výše uvedeným strategickým dokumentem kraje a aktuálními trendy v oblasti sociálních služeb:

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Služba sociálně terapeutické dílny je v současné době poskytována v objektu bývalých jeslí na ul. Hybešova 2 v Bruntále. Objekt je dvoupodlažní, v havarijním stavu, dochází k výrazným unikům tepla prostřednictvím netěsnících oken a dveří, do některých místností skrze střechu zatéká, ve špatném stavu jsou i okapy. Elektrické rozvody jsou v budově zastaralé, dochází k přetížení sítě. Nevyhovující je i hygienické zázemí. Hlavní schodiště v budově je příkré s nedostatečným zábradlím a pro uživatele s problémy pohybové koordinace nevhodné. Šatny jsou malé, průchozí. S ohledem na výše popsaný stav je objekt v současném stavu k poskytování sociální služby zcela nevyhovující. Současná kapacita je 36 uživatelů.

S ohledem na uvedené, deklarovanou potřebnost této sociální služby, ale i nutnost řešit zázemí vedení organizace se nabízí jako řešení rekonstruovat jiný vytipovaný než stávající objekt v Bruntále, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. A vytvořit tak prostory pro sociálně terapeutické dílny s denní kapacitou 50 osob, kdy budou dílny využívány nejen uživateli uvedených služeb v Bruntále, ale i uživatelé chráněného bydlení v Rýmařově a domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vrbně pod Pradědem, kdy se Sagapo, p.o. stalo od letošního roku poskytovatelem i těchto služeb. Zároveň tímto budou vytvořeny prostory jako zázemí pro vedení organizace Sagapo,p.o., které bude sídlit v Bruntále.

Předpokládané náklady projektu jsou 30 mil. Kč.

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je v současné době poskytovaná v budově bývalé mateřské školy na ulici Uhlířská 2 v Bruntále, kterou tvoří 3 samostatné objekty propojené skleněnou chodbou. Budovy jsou dvoupodlažní, bariérové. Vnitřní členění pobytových prostor je zcela nevyhovující pro poskytování pobytové sociální služby. Společné sociální zařízení jsou na chodbě. V havarijním stavu jsou elektrické rozvody ve všech objektech, kanalizace a rozvody tepla. Na pozemku se nachází ještě další v současnosti nevyužívaný objekt. Objekt i pozemky jsou ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

S ohledem na uvedené se nabízí dvě varianty řešení: jednak rekonstrukce stávajících objektů, a jednak demolice těchto objektů a výstavba tří přízemních objektů na daném pozemku pro sociální službu domov pro osoby se zdravotním postižením, kdy půjde o koedukované domácnosti, každá pro 6 osob, se souhrnnou kapacitou 18 osob. V současné době jsou zpracovány rámcové podklady pro obě varianty. S ohledem na tyto podklady a na ekonomickou i věcnou stránku daných variant bude v rámci standardního postupu projektového týmu zvolena jedna z variant k realizaci, a následně pak bude zpracována projektová dokumentace.

Předpokládané náklady projektu jsou 27 mil. Kč.

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Služba chráněné bydlení je v současné době poskytováno v pronajatých prostorách v přízemí Domu s pečovatelskou službou na ul. Zeyerova 18 v Bruntále. Současná kapacita služby je 7 osob s mentálním či kombinovaným postižením.

S ohledem na uvedené i identifikovanou potřebnost rozšíření kapacity této sociální služby zajišťující denní program se navrhuje rozšířit kapacitu služby chráněné bydlení prostřednictvím výstavby nového objektu s kapacitou 12 osob, a to v Bruntále na pozemku parc. č. 1042/7 a 1039/3 v k.ú. Bruntál – město.

Předpokládané náklady projektu jsou 18 mil. Kč.

Za předpokladu schválení zahájení přípravy výše uvedených projektů zastupitelstvem kraje budou zahájeny práce k přípravě projektu k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu. Realizace se předpokládá v období 2015 – 2018.

Finanční prostředky na přípravnou fázi uvedených projektů budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2015.

Rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení přípravy projektu dle bodů 1) až 3) tohoto materiálu.

Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

(č. usnesení)

|  | 62/4912 |
| --- | --- |
| 1) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 30.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018 |

|  | 62/4912 |
| --- | --- |
| 2) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 27.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018 |

|  | 62/4912 |
| --- | --- |
| 3) | doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále“ financovatelného z Integrovaného regionální operačního programu s předpokládanými náklady projektu 18.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2015 - 2018 |

|  | 62/4912 |
| --- | --- |
| 4) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Martin Sikora Termín: 5. 3. 2015 |