Počet stran: 4

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 19 |
| --- | --- |

Pro 6. zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 19. 9. 2013

| Věc: | Úprava podmínek smlouvy a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje uzavřené s městem Klimkovice |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |
|  | Příloha č. 1 | Žádost města Klimkovice o prodloužení časové použitelnosti dotace |
|  | Příloha č. 2 | Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01105/2012/DSH |
|  | Příloha č. 3 | Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01105/2012/DSH |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Petra Bálková

odbor dopravy a silničního hospodářství

Ing. Ivo Muras

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Projednáno:	v radě kraje dne 3. 9. 2013 – viz usnesení

V Ostravě dne 	4. 9. 2013

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje                               	č. 99/6394	     ze dne 14. 12. 2011

č. 24/1763         ze dne  3. 9. 2013

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 23/2056	     ze dne 29. 2. 2012

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost města Klimkovice o úpravu podmínek smlouvy, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o změnit časovou použitelnost dotace poskytnuté městu Klimkovice, IČ 00298051, v rámci dotačního programu „DSH_10 – Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“ na projekt „Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci II/647“, dle předloženého materiálu |

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 2) | r o z h o d l o uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01105/2012/DSH uzavřené s městem Klimkovice, IČ 00298051, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2014 , dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Smyslem předloženého materiálu je návrh na úpravu podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01105/2012/DSH (dále jen Smlouva) uzavřené s městem Klimkovice a návrh na uzavření dodatku č. 1 k této Smlouvě.

Usnesením rady kraje č. 99/6394 ze dne 14. 12. 2011 (materiál č. 5/1) byl vyhlášen dotační program podpory investičních aktivit obcí v oblasti dopravy „DSH_10 – Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“. Předmětem tohoto programu bylo poskytování investičních dotací na tzv. nízkonákladová opatření směřující k odstraňování závad na pozemních komunikacích. Dotační program byl vyhlášen jako dvouletý na realizaci staveb v letech 2012 a 2013, kompletní administraci programu zajistil odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zastupitelstvo kraje na svém 23. zasedání konaném dne 29. 2. 2012 usnesením             č. 23/2056 (materiál č. 84) rozhodlo v rámci uvedeného dotačního programu o poskytnutí dotace ve výši 641.900 Kč městu Klimkovice na projekt „Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci II/647“ (dále jen Projekt) evidovaný pod pořadovým číslem DSH_10_24. Dne 28. 5. 2012 byla uzavřena Smlouva na tento Projekt (viz příloha č. 3).

k bodu č. 1) usnesení

Písemností č.j. 2142/2013-HTO/SIM ze dne 15. 8. 2013 se starosta města Klimkovice Ing. Zdeněk Husťák obrátil na náměstka hejtmana kraje Mgr. Daniela Havlíka s žádostí o úpravu podmínek uzavřené Smlouvy spočívající ve změně termínu ukončení Projektu z 31. 12. 2013 na nový termín 31. 12. 2014 (viz příloha č. 1).

Ve Smlouvě se město Klimkovice zavázalo dle čl. V. Závazky smluvních stran, odst. 2 písm. d) ukončit realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2013 a podat nejpozději do 25. 1. 2014 na předepsaných formulářích  závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu. Záměrem Projektu bylo zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce na silnici II/647 vybudováním ručně ovládaného světelného signalizačního zařízení s jednoduchou technologií. Na základě dodatečného požadavku Policie ČR, dopravního inspektorátu bylo město Klimkovice nuceno pozměnit ovládání světelného signalizačního zařízení a využít zařízení se složitější technologií. Tato technologie však vyžaduje nutnost certifikace a složitější schvalovací proces, který neumožní ve výše uvedeném termínu celou akci realizovat.

k bodu č. 2) usnesení

Jelikož žádost města Klimkovice je návrhem na změnu podmínek dotačního programu, jak o něm rozhodla rada kraje výše uvedeným usnesením, předkládá administrátor návrh města Klimkovice k rozhodnutí zastupitelstvu kraje. Relevantní změna podmínek Smlouvy v souladu s požadavkem města Klimkovice je pak navržena formou uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. 01105/2012/DSH.

Návrh dodatku č. 1 je uveden v příloze č. 2 předloženého materiálu. Případné rozhodnutí o změně podmínek poskytnuté dotace nemá dopad do dalších podmínek poskytnutí dotace ani do rozpočtu kraje.

Výpis z usnesení  24. schůze rady kraje konané dne 3. 9. 2013:

Rada kraje

k usnesení rady kraje		č. 99/6394	ze dne 14. 12. 2011

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 23/2056	ze dne 29. 2. 2012

(č. usnesení)

|  | 24/1763 |
| --- | --- |
| 1) | b e r e n a v ě d o m í žádost města Klimkovice o úpravu podmínek smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu |

|  | 24/1763 |
| --- | --- |
| 2) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit časovou použitelnost dotace poskytnuté městu Klimkovice, IČ 00298051, v rámci dotačního programu „DSH_10 – Zvyšování pasivní bezpečnosti na pozemních komunikacích“ na projekt „Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci II/647“, dle předloženého materiálu |

|  | 24/1763 |
| --- | --- |
| 3) | d o p o r u č u j e zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01105/2012/DSH uzavřené s městem Klimkovice, IČ 00298051, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace do 31. 12. 2014, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu |

|  | 24/1763 |
| --- | --- |
| 4) | u k l á d á náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 19. 9. 2013 |