Příloha č.: 2 k materiálu č.: 19

Počet stran přílohy: 2

Návrh DODATKU č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo: 01105/2012/DSH

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

1.    Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	 28. října 117, 702 18 Ostrava

- Zastoupen:

- IČ:		70890692

- DIČ:              CZ70890692

- Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

# 2. město Klimkovice

se sídlem:	        Lidická č. 1, 742 83 Klimkovice

zastoupeno:	Ing. Zdeňkem Husťákem

IČ:                         00298051

DIČ:                       CZ00298051

bankovní spojení:    Česká spořitelna a.s., pobočka Klimkovice, č.ú. 1764769359/0800

(dále jen „příjemce“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 28. 5. 2012 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidovanou pod č. 01105/2012/DSH (dále jen „smlouva“), a to za účelem poskytnutí investiční účelové dotace na realizaci projektu „Bezpečnost dětí na cestě do školy na pozemní komunikaci II/647“.

III.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

1.	V čl. V. odst. 2 písm. d) smlouvy se text „ukončit realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2013“ mění na „ukončit realizaci projektu nejpozději do 31. 12. 2014“

- V čl. V. odst. 2 písm. k) smlouvy se text „nejpozději do 25. 1. 2014“ mění na „nejpozději do 25. 1. 2015“

- Čl. VI. odst. 1 písm. a) se mění takto:

„a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014,“

IV.

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti  beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž tři vyhotovení si ponechá poskytovatel a jedno vyhotovení obdrží příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením   č. ………  ze dne 19. 9. 2013.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má město Klimkovice souhlas rady/zastupitelstva města udělený usnesením č…….ze dne………

V Ostravě dne ………….                                              V Klimkovicích  dne …………

………………………………….                                                 ……………………………………

za poskytovatele                                                                 za příjemce

Ing. Zdeněk Husťák

starosta města