# Počet stran: 19

## MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

| Materiál č.: | 8/8 |
| --- | --- |

Pro zasedání ZASTUPITELSTVA KRAJE, konané dne 5. 3. 2015

| Věc: | Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji |
| --- | --- |

| Obsah: | Návrh usnesení |  |
| --- | --- | --- |
|  | Důvodová zpráva |

Předkládá:	Mgr. Daniel Havlík

náměstek hejtmana kraje

Zpracoval:	Ing. Aleš Stejskal

jednatel společnosti Koordinátor ODIS s.r.o.

Projednáno:	v radě kraje dne 17. 2. 2015 – viz usnesení

V Ostravě dne 	18. 2. 2015

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje					č. 62/4865	ze dne 17. 2. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje			č. 14/382/1	ze dne 6. 2. 2003

(č. usnesení)

|  | ../.... |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu |

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti.

Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo Radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále jen “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji.

Institucionalizace společnosti Koordinátor ODIS

Společnost s ručením omezeným – Koordinátor ODIS s.r.o. – byla založena 
na přelomu let 1995 a 1996 s cílem připravit, spustit, provozovat a rozvíjet integrovaný dopravní systém zpočátku v širším zájmovém území města Ostravy, později na území celého Moravskoslezského kraje.

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. se zabývá komplexní dopravně-inženýrskou činností, a to především za účelem správy ODIS. Úkoly vyplývající z potřeby správcování ODIS jsou předmětem přímého i nepřímého zadání společníků společnosti prostřednictvím dotací či smluv o dílo.

Přehled činností společnosti Koordinátor ODIS v roce 2014 pro Moravskoslezský kraj

V roce 2014, podobně jako v letech předcházejících, došlo k realizaci nebo zahájení realizace hned několika rozvojových projektů. V některých případech byly původně plánované úkoly po dohodě s odborem dopravy sloučeny nebo nahrazeny podle vývoje a potřeby úkoly jinými.

Rok 2014 je třetím rokem, kde rozvojová část aktivit společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. vychází ze schváleného Plánu dopravní obslužnosti kraje.

- Aktivity z Plánu dopravní obslužnosti kraje

- Příprava podmínek pro výběrová řízení

Podle schváleného harmonogramu byla společnost Koordinátor ODIS plně zapojena do procesu přípravy zadání pro výběrové řízení na provozování autobusové dopravy v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2014 byly realizovány tyto činnosti:

- součinnost při finalizaci veškeré dokumentace pro výběrové řízení na provozovatele autobusové dopravy v oblastech Třinecko / Jablunkovsko dle zadání,

- návrh provozních parametrů (organizace dopravy, jízdní řády), projednání s městy a obcemi a uzavření připomínek pro oblast Českotěšínsko,

- návrh modelu financování (spoluúčast měst a obcí), projednání s městy a obcemi a předběžné uzavření k 31. 12. 2014 se souhlasným zapojením měst a obcí na spolufinancování veřejné zakázky pro oblast Českotěšínsko,

- příprava provozních parametrů (organizace dopravy, jízdní řády) pro oblasti Karvinsko, Orlovsko.

- Návrh postupu rozšiřování ODIS

  - Oblast Frýdecko-Místecko (projekt 2013, realizace nejdříve 06/2013)

Začlenění oblasti Frýdecko-Místecka do ODIS bylo původně odloženo na dobu nejdříve po dokončení projektu optimalizace dopravní obsluhy zpracovaného firmou UDI Morava. Projekt optimalizace byl realizován od 15. 12. 2013. Po vyřešení technických problémů s odbavovacím zařízením dopravce byl projekt realizován od 1. 1. 2015.

  - MHD Karviná (projekt a realizace 2013/2014, po dohodě s městem Karviná)

Projekt začlenění MHD Karviná do ODIS byl zpracován, projednán se zástupci města 
i s dopravcem se závěrem, že jeho realizace bude možná nejdříve po vytvoření technických podmínek u dopravce – v průběhu roku 2014 se nepodařilo podmínky vytvořit, předpoklad v průběhu roku 2015.

  - MHD Orlová (projekt a realizace 2013, po dohodě s městem Orlová)

Projekt začlenění MHD Orlová do ODIS byl zpracován, projednán se zástupci města 
i s dopravcem se závěrem, že jeho realizace bude možná nejdříve po vytvoření technických podmínek u dopravce – v průběhu roku 2014 se nepodařilo podmínky vytvořit, předpoklad v průběhu roku 2015.

  - MHD Nový Jičín (projekt a realizace 2013, po dohodě s městem Nový Jičín)

Odkládání realizace bylo nejprve způsobeno vyčkáváním na rozhodnutí vedení města Nový Jičín o provozovateli MHD.  V průběhu roku 2013 však již bylo rozhodnuto 
o provozování MHD Nový Jičín Technickými službami Nový Jičín. Zapojení linek MHD Nový Jičín do ODIS bude v případě zájmu města Nový Jičín a za předpokladu vytvoření technických podmínek u dopravce předmětem řešení v průběhu roku 2015.

- Návrh postupu úprav dopravního řešení v oblastech

Konkrétní projekty podléhají projednání s dotčenými obcemi, jejich realizace včetně časového harmonogramu závisí na ekonomických a technických podmínkách.

  - Audit regionálních železničních tratí a z něj vyplývající dopravní opatření (provedení hloubkové sondáže vybraných regionálních tratí v kraji s cílem vytipování silných a zejména slabých míst a nalezení řešení k jejich odstranění, vícekriteriální vyhodnocení stávajících možností a výhledového potenciálu jednotlivých tratí), u tratí, které budou vyhodnoceny bez potenciálu dalšího rozvoje, zvážení jejich útlumu a plné nebo částečné náhrady jiným druhem dopravy

Projekt byl a nadále bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě. V průběhu roku 2014 byl na základě posudku možné náhrady železniční dopravy dopravou autobusovou zpracovaného v roce 2013 zpracován realizační projekt pro trať Opava východ – Jakartovice.

  - Aktualizace modelu příměstské železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Posílení významu systému příměstské železniční dopravy bylo v roce 2013 navrženo a v roce 2014 s městy a obcemi v oblasti projednáno a zakotveno do zadávacích podmínek pro výběrové řízení na zajištění dopravní obsluhy v oblastech Třinecko / Jablunkovsko, kdy se příměstská železniční doprava (linka S2) stane systémovou páteří veřejné dopravy v této lokalitě.

  - Průmyslové zóny - trvalá součinnost s rozhodujícími zaměstnavateli v průmyslových zónách, zohlednění v rozvojových projektech

Je naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Řešení dopravní obsluhy v socioekonomicky znevýhodněných oblastech - rozpracování závěrů analýzy „Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ v oblasti veřejné dopravy, zohlednění v rozvojových projektech.

Je naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Posouzení zavedení přímých autobusových linek k významným zaměstnavatelům nebo institucím

Projekt z roku 2012 nebyl v průběhu roku 2014 realizován.

  - Dopravní napojení Letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov a optimalizace dopravní obsluhy v oblasti Poodří

Projekt řešící organizaci železničních i autobusových linek tak, aby byla zajištěna dostatečná dopravní obsluha Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov a okolí, byl zpracován v průběhu roku 2014 a realizován v rámci jeho úvodní etapy od 14. 12. 2014.

  - Terminál Hranečník

V roce 2014 byly zahájeny práce na realizačním projektu organizace příměstské autobusové dopravy a návazné městské hromadné dopravy zohledňující zřízení nového dopravního terminálu na Hranečníku, a to na základě nalezení rámcové shody mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a dalšími dotčenými městy a obcemi. Projekt bude dokončen na přelomu roku 2015/2016 tak, aby mohl být realizován bezprostředně po dokončení stavebních prací v březnu 2016.

  - Koncepce bezbariérové dopravy

Realizační projekt „Moravskoslezským krajem veřejnou dopravou bez bariér – Projekt bezbariérové dopravy na období 2010-2013“ zpracovaný v roce 2010 společností Koordinátor ODIS s.r.o. byl vyhodnocen k 31. 12. 2013. V následujícím období jsou jeho zásady a parametry naplňovány v souvisejících projektech.

- Rutinní činnosti se spoluúčastí statutárního města Ostrava

- Vyhodnocování plnění smluv k zajištění dopravní obslužnosti v rámci ODIS roku 2014 a příprava podkladů pro návrh smluv roku 2015

Na základě výsledků předchozího roku a se zohledněním požadavků a provozně-ekonomických limitů jsou připravovány smlouvy, resp. dodatky smluv o závazku veřejné služby, resp. o veřejných službách pro města a obce.

- Editace, zajištění tisku a distribuce knižních jízdních řádů ODIS dle oblastí

Sběr, projednávání a zpracovávání podnětů měst a obcí, případně cestujících a příprava zadání objednávky - jízdních řádů. Následná příprava a realizace jízdních řádů až do úrovně přípravy dílčích podkladů pro zastávkové výlepy, příprava a redakce podkladů pro knižní jízdní řády, zajištění tisku a vlastní distribuce knižních jízdních řádů ODIS pro oblasti Opavsko, Bruntálsko, Novojičínsko, Třinecko, Karvinsko a nově Frýdecko-Místecko, součinnost s DP Ostrava při přípravě knižního jízdního řádu ODIS – oblast Ostravsko (zde linky mimo DP Ostrava).

- Příprava a editace propagačních materiálů

V průběhu roku bylo vydáno informační leporelo k Tarifu ODIS 2015, informační leták určený do železničních stanic a vozů, dále informační leporela ke změnám v linkovém vedení na Rychvaldsku (červen), ke změnám linkového vedení MHD Ostrava (srpen) a k rozšíření ODIS na Frýdecko-Místecku (prosinec). Připravovaly se rovněž informační letáky a mapky pro potřeby dopravců. Součástí marketingu je správa webu www.kodis.cz a www.odiska.cz.

- Dopravní průzkumy

Sledování a vyhodnocování přepravní poptávky městské i regionální dopravy, provádění dopravních průzkumů na určených bodech, provádění účelových dopravních průzkumů v regionální autobusové i železniční dopravě podle požadavků.

- Návrh Tarifu ODIS 2015

Na základě vývoje tržeb, ekonomických podmínek objednatelů a nákladů dopravců je každoročně zpracováván návrh ceníku tarifu, případně návrh úprav struktury tarifu pro širší uplatnění na území celého Moravskoslezského kraje zapojeného do ODIS včetně několika měst s vlastními systémy městské hromadné dopravy. Pro rok 2015 došlo ke změnám zvýhodňujícím cestování pro seniory a dále ke změnám motivujícím k používání čipové karty ODISka.

- Správa elektronických informačních tabulí

Provoz a údržba technologií elektronických informačních tabulí v prostorách terminálů Ostrava-Svinov, Studénka a Hlučín.

- Vyhodnocování a přerozdělování tržeb

Vyhodnocování a následné přerozdělování tržeb mezi jednotlivé dopravce je jednou ze zásadních činností společnosti. Ročně se rozdělují tržby v hodnotě cca 1 mld. Kč. Společnost pro tento účel uzavírá se všemi dopravci každoročně Smlouvu o dělbě tržeb s případnými dodatky. Přerozdělování tržeb je realizováno specifickým softwarem.

- Provoz, správa a rozvoj e-shopu

E-shop slouží pro objednávku ODISky, nákup předplatních jízdenek a nákup vkladu na elektronickou peněženku ODISky.

- Provoz centrální správy karetního systému MSK (clearing finančních toků 
v systému jednotné krajské karty ODISky)

Zásadním vývojem prošel proces standardizace odbavovacích zařízení jednotlivých dopravců v rámci ODIS a zavádění jednotné čipové karty. Bylo dosaženo jednoho z cílů projektu „ODISka“, kdy všichni potenciální dopravci (celkem 8) se již stali vydavateli bezkontaktní čipové karty ODISka technicky zcela identické karty (garantováno standardem Moravskoslezské karty). Smyslem je pak zjednodušení cestování pro cestující ve všech systémech veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji napříč všemi dopravci s jakoukoliv kartou vydanou těmito dopravci pod jednotícím názvem „ODISka“. Pro cestující to znamená, kromě zjednodušení cestování, mají cestující také vyšší nabídku nových tarifních možností, které cestování také zlevní. Tento stav (zjednodušení a zlevnění) je vhodným motivačním faktorem pro větší využívání služeb veřejné dopravy (busy, vlaky, tramvaje, systémy MHD).

Role KODISu je pak v zajištění organizačního, technického, bezpečnostního a právního zázemí pro dopravce tak, aby vzájemné vazby a nastavené procesy byly u všech subjektů v systému identické. Významnou rolí KODISu je zajištění finančního vyrovnání vzniklých transakcí mezi partnery a vydavateli karet.

Mezníky projektu ODISka

- Počínaje rokem 2011 byl zahájen proces postupné implementace jednotné bezkontaktní čipové karty ODISka dle standardu Moravskoslezské karty u jednotlivých dopravců v rámci ODIS.

- Od 1. února 2011 začal nové standardizované karty vydávat jako první dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále jen „DPO“). V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání je realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce.

- Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy možnost použití nové karty byla rozšířena i na další dopravce – Veolia Transport Morava a.s. (nyní ARRIVA MORAVA a.s.), TQM-holding s.r.o. (dále jen „TQM“) a Radovan Maxner – na linkách s nástupem a výstupem všemi dveřmi (šlo o 3 linky). Případné nahrávání je realizováno revizorem KODIS.

- Další, v pořadí třetí etapa byla zahájena 17. září 2012. Do systému se zapojil významný dopravce, a to České dráhy, a.s. (dále jen „ČD“). Nově je možné nahrávat kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem rovněž na zařízeních UNIPOK na předprodejích ČD v kraji. ODISky s platným kupónem jsou tak akceptovány nově na všech linkách ČD (ve vlacích zařazených do ODIS).

- V rámci čtvrté etapy se od 2. dubna 2013 do systému zapojil jeden z nejvýznamnějších dopravců v kraji – ARRIVA MORAVA a.s. Dopravce zahájil vydávání vlastních karet ODISka a ve všech svých vozidlech zahájil plnou akceptaci veškerých karet ODISka (včetně těch, které jsou vydány DPO) se všemi tarifními funkcionalitami (tj. včetně možnosti využívání elektronické peněženky). Ke stejnému datu zahájilo oficiálně praktickou činnost clearingové centrum KODIS, neboť od té doby existují již dva vydavatelé ODISky. Byla tak zahájena činnost Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje, která zajišťuje propočty potřebné pro finanční vyrovnání mezi dopravci při akceptování bezkontaktních čipových karet vydávaných jednotlivými dopravci. Dopravci jsou oprávněni přijímat na svůj účet platby na elektronické peněženky z karty určené k úhradě služeb a zboží souvisejících s poskytováním přepravy osob všemi dopravci a vzájemné finanční vyrovnání je řešeno tímto SW.

- Pátá etapa byla zahájena od 1. července 2013, kdy se stal dalším dopravcem akceptujícím plně karty ODISka se všemi tarifními funkcionalitami opavský dopravce TQM, který v současné době připravuje rovněž vydávání vlastních karet ODISka.

- Šestá etapa, byla zahájena 1. prosince 2013. Dalším, již šestým dopravcem akceptujícím karty ODISka je železniční dopravce GW Train Regio a.s., tento dopravce rovněž nahrává kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem na zařízení POP. Vydávání vlastních karet zahájil třetí dopravce – TQM-holding s.r.o.

- Jako sedmá etapa byla spuštěna od 6. května 2014 premiérová novinka v ČR - rozšíření funkce ODISky o možnost nahrání aplikace Karta ČD (IN Českých drah, jednalo se o úplně první případ, kdy byly tarifní aplikace Českých drah nahrány na jiný nosič než na IN-kartu). Cestujícím vlastnícím kartu ODISka s potřebou cestovat po železnici dopravcem ČD nově postačuje jen jedna karta; došlo tak ke kobrandaci dvou karet do jedné.

- Osmá etapa byla zahájena od 1. srpna 2014, kdy se dalším akceptujícím dopravcem stal Městský dopravní podnik Opava, a.s., na jehož zařízení byli cestující odbavováni jak s dlouhodobými časovými jízdenkami ODIS, tak s jednotlivým jízdným dle tarifu Městského dopravního podniku Opava, a.s.

- Od 1. září 2014 začali v rámci deváté etapy ODISku vydávat další dopravci. Jedná se o dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Osoblažská dopravní společnost, s.r.o.

- Dosud poslední etapa, desátá, odstartovala 1. ledna 2015, kdy byly do integrovaného dopravního systému ODIS zapojeny všechny regionální linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s., přičemž v souvislosti s tím byla možnost odbavení ODISkou zavedena také zde.

Zcela ojedinělým společným projektem Moravskoslezského kraje a společnosti Koordinátor ODIS, který umožní využívat zaměstnanecké karty zaměstnanců krajského úřadu i jako elektronický platební prostředek u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu, odstartoval v září 2014. Kromě základních aplikací, tedy docházkového a uživatelského zaměstnaneckého systému krajského úřadu, je součástí karty i dopravní aplikace ODIS. Ta umožňuje jak nahrání hotovosti do elektronické peněženky k úhradě krátkodobého a jednotlivého jízdného v prostředcích veřejné dopravy podle pravidel Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS, tak kuponů dlouhodobých časových jízdenek ODIS. Zaměstnanecká karta umožňuje nahrání dalších elektronických produktů, např. produktu Karta ČD (obdoba In-karty).

K 1. 9. 2012 byl od Dopravního podniku Ostrava odkoupen e-shop, který dosud slouží pro nákup dlouhodobých časových jízdenek na karty ODISky vydávané Dopravním podnikem Ostrava a dále k objednávce karet. Během uplynulých měsíců byl e-shop upgradován tak, aby umožňoval i nabíjení elektronické peněženky a aby byl použitelný i pro karty dalších vydavatelů, kde je však zapotřebí splnit technické podmínky i na straně dopravců. Dalším dopravcem, který se v roce 2014 do e-shopu zapojil, byť zatím jen částečně, se stala  ARRIVA MORAVA a.s.

K 31. 12. 2014 bylo vydáno celkem 73 012 karet ODISka (k 9. 1. 2014 bylo vydáno celkem 21 443 karet ODISka).

Od 1. 10. 2014 byl zahájen proces ukončování používání papírových dlouhodobých časových jízdenek, a to u kategorie studentů 15 – 26 let. Tento proces bude dále pokračovat v průběhu roku 2015.

- Infocentrum ODIS/Dopravní infocentrum

Činnost zahrnuje provoz Infocentra ODIS (provoz a údržba technologií hlasového a vizuálního informačního systému v prostorách terminálu Ostrava-Svinov, provoz informačního střediska ODIS v rozsahu jízdních řádů (odjezdy, spojení, vazby), přepravně-tarifních informací systému ODIS, informace o změnách v dopravě, provoz dispečinku). Činnost Infocentra ODIS byla pod tímto názvem a v uvedeném režimu ukončena 30. 6. 2014, kdy zahájilo činnost Dopravní infocentrum (IMC Ostrava).

Pracoviště ve Svinově nadále zajišťuje výše uvedenou technologickou činnost pro zařízení ve Svinově a dále jménem Dopravního infocentra poskytuje telefonické, mailové a SMS informace dopravní a tarifní v době mimo provozní dobu pracoviště na Poděbradově ulici.

Pracoviště na Poděbradově ulici poskytuje tyto služby:

Informace o veřejné dopravě především na území Moravskoslezského kraje:

- informace o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS,

- informace o jízdních řádech a vyhledávání optimálního spojení,

- informace o aktuálním stavu provozu při výlukách a při mimořádných situacích v dopravě, zpožděních, apod.,

- informace o cenách jízdného, o tarifních a přepravních podmínkách jednotlivých dopravců,

- informace o možnostech prodeje jízdních dokladů,

- informace o přepravní kontrole,

- řešení reklamací na funkčnost jízdenkových automatů MHD Ostrava,

- prodej tištěných zastávkových, linkových a knižních jízdních řádů.

Informace o alternativní dopravě na území Moravskoslezského kraje:

- informace o cyklistické dopravě (distribuce cyklomap),

- informace o půjčovnách automobilů.

Nabídka informačních a propagačních materiálů s dopravní tématikou

Prodej jízdních dokladů pro dopravce LEO Express.

- Rutinní činnosti bez spoluúčasti statutárního města Ostrava

- Přepravní kontrola

Provádění přepravní kontroly po celý rok 2014 u dopravců na základě smlouvy (financováno dopravci), přepravní kontrola je prováděna od 1. 7. 2011 u dopravců Veolia Transport Morava, resp. ARRIVA MORAVA a Radovan Maxner (u tohoto dopravce bylo plnění ukončeno k 28. 2. 2014 v souvislosti s jeho ukončením působení v ODIS), od 1. 1. 2012 u dopravce TQM-holding a od 1. 4. 2012 u dopravců ČSAD Karviná, ČSAD Havířov a ČSAD Frýdek-Místek.

- Centrální dispečink ODIS

Centrální dispečink ODIS je pracoviště společnosti KODIS, jehož hlavními úlohami jsou především:

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v rutinním režimu (garance určených návazností),

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v mimořádném režimu (součinnost dopravců při výlukách, nehodách a jiných mimořádnostech v provozu),

- provádění kontrolní činnosti a evidence naplňování dopravních výkonů jednotlivými dopravci dle sjednaných smluvních vztahů s objednateli.

Vzhledem k tomu, že činnost Centrálního dispečinku ODIS je podstatnou měrou závislá na on-line informacích o pohybu vozidel, které v současné době poskytují pouze dva dopravci (České dráhy a.s. a ARRIVA MORAVA a.s.), je naplňován především první bod, systém dozoruje denně celkem 587 návazností. Využívání činnosti dispečinku ke kontrolní činnosti je prováděno podle potřeby příležitostně. Provoz dispečinku bude postupně rozšiřován o sledování dalších dopravců poskytujících on-line informace o pohybu svých vozidel a dále k evidenci reálně ujetých výkonů jednotlivých dopravců.

- Propagace a výchova

Zahájení realizace projektu ODISbus, jehož podstatou je výchovné působení na veřejnost směrem k většímu využívání jednotlivých forem veřejné dopravy, zejména směrem ke školní mládeži, dále na veřejných akcích v rámci Moravskoslezského kraje souvisejících se zaměřením projektu.

- Projekty s podporou ROP

Společnost KODIS byla společně se statutárními městy Ostravou a Opavou zapojena do mezinárodního projektu PIMMS CAPITAL zastřešeného Regionální radou Moravskoslezsko. V jeho rámci připravila a v průběhu roku 2014 realizovala celkem tři kapitalizační projekty ke spolufinancování z fondu ROP, které byly přihlášeny dle schváleného Plánu výzev do 25. 6. 2013. Další, čtvrtý projekt ke spolufinancování z fondu ROP (mimo PIMMS CAPITAL) byl v roce 2014 připraven a bylo zažádáno o jeho financování z ROP.

- Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech

Předmětem projektu je instalace elektronických informačních tabel v celkem 18 lokalitách - Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov (2x), Kopřivnice (2x), Krnov, Návsí, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava-Svinov, Rýmařov, Třinec (2x), Vítkov. Vždy se jedná o významné dopravní uzly (nádraží, ústřední zastávky apod.).

Projekt byl realizován v prosinci 2014 ve všech lokalitách s jedinou výjimkou, a to Třinec, železniční stanice, kde bude panel instalován po dokončení rekonstrukce budovy a přednádražního prostoru.

- Propagace veřejné dopravy a ODISbus

Jde o projekt, jehož podstatou je výchovné působení na veřejnost směrem k většímu využívání jednotlivých forem veřejné dopravy. Propagaci veřejné dopravy pojímáme jako nástroj pro zvýšení popularizace, zájmu a povědomí společnosti o možnostech cestování veřejnou dopravou, která je v současnosti spíše vnímána jako doprava pro sociálně slabší. Propagační kampaně jsou zacíleny na střední školy a druhý stupeň základních škol.

Obsahem investiční části dotace je pořízení speciálně upraveného propagačního autobusu, tzv. ODISbusu. Speciální úprava autobusu umožní realizovat přednášky a diskuze přímo v autobuse. Součástí projektu je také pořízení audio a video materiálu, výroba propagačních letáků a drobných propagačních předmětů.

Autobus byl pořízen v září 2014 a samotný projekt, tj. propagační program, 
je realizován od září 2014.

První propagační akcí byl „Den otevřených dveří k 120 letům MHD v Ostravě“ v provozovně DPO Martinov, kde byl autobus vystaven a zároveň zpřístupněn veřejnosti za účasti zaměstnanců společnosti, kteří propagovali výhody ODIS. Další propagační akce následovaly v září a říjnu - v Třinci ve školách, kde byl zatím ODISbus součástí jiné školící akce, v Karviné na akci pořádané městem pod názvem „Rodina v pohybu“, v Bohumíně na akci pořádané Českými dráhami, jako „Den železnice“, v Ostravě u příležitosti Dne otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Od měsíce října 2014 započalo plnění projektu už na samotných základních školách. Od počátku byla zprovozněna webová aplikace, kde si školy mohou najít pro sebe vhodný termín a přihlásit se, aby ODISbus za nimi dojel a mohl se prezentovat. Do konce roku 2014 jsme navštívili tyto základní školy.

| škola | datum |
| --- | --- |
| ZŠ, Dětská 2/915, Ostrava-Poruba | 30. 10. 2014 |
| ZŠ a gymnázium Vítkov, Komenského 754, Vítkov | 20. 11. 2014 |
| ZŠ a Mateřská škola T. G. Masaryka Fulnek, Masarykova 426, Fulnek | 25. 11. 2014 |
| ZŠ J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, Fulnek | 25. 11. 2014 |
| ZŠ Doubrava, Doubrava 546, Doubrava | 2. 12. 2014 |
| ZŠ a Mateřská škola Ludgeřovice, Markvartovická 50/966, Ludgeřovice | 4. 12. 2014 |
| ZŠ Havířov-Podlesí, F. Hrubína 1537/5, Havířov | 9. 12. 2014 |
| ZŠ Opava, Šrámkova 4, Opava | 11. 12. 2014 |
| ZŠ U Studny Karviná-Mizerov, Centrum 2290/14, Karviná-Mizerov | 16. 12. 2014 |
| ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Tyršova 2, Hlučín | 18. 12. 2014 |

- Integrované mobilitní centrum (IMC Ostrava)

IMC je obecně definováno jako informační bod, ve kterém jsou poskytovány informace a služby v oblasti mobility, a to zejména pro veřejnou dopravu, ale i pro další způsoby dopravy (možnosti parkování, půjčovny automobilů, půjčovny kol atd.). Vzorem pro IMC Ostrava jsou obdobná centra mobility ve Frankfurtu nad Mohanem (D), Birminghamu (GB) nebo Grazu (A). Konkrétní náplň pro IMC Ostrava je přizpůsobena reálným možnostem v Ostravě a okolí. IMC Ostrava je umístěno v přízemních prostorách budovy ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. Lokalita je vhodná v souvislosti se zřízením nové zastávky Karolina a podstatným zvýšením atraktivity v blízkosti nákupního a zábavního centra Forum Nová Karolina 
a dalších připravovaných nových bytových a zejména obchodních a administrativních objektů. Pro styk s veřejností je pro IMC Ostrava používán i alternativní název Dopravní infocentrum.

Projekt je realizován od července 2014, podrobnosti o činnosti pracoviště jsou uvedeny výše.

Za dobu vykonávání této činnosti v roce 2014 (do 7. 12.) byl zaznamenán počet vyřízených dotazů v celkovém počtu 17.828, což je průměrně 132 dotazů za den, kdy bylo centrum otevřeno. Rozdělení dle typů vyřízených dotazů:

- Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech (2. etapa)

Předmětem projektu je instalace elektronických informačních systémů v 30 obcích a městech Moravskoslezského kraje - Bílovec, Bolatice, Brušperk, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Bystřice, Čeladná, Dětmarovice, Frenštát pod Radhoštěm, Fulnek, Havířov, Horní Benešov, Hradec nad Moravicí, Hukvaldy, Klimkovice, Kobeřice, Kozlovice, Kravaře, Ludgeřovice, Město Albrechtice, Mošnov, Ostravice, Pržno, Příbor, Raškovice, Rychvald, Řepiště, Velká Polom, Vratimov, Vrbno pod Pradědem. Uvedený projekt ve většině případů řeší výměnu stávajících autobusových označníků na vybraných významných autobusových zastávkách v Moravskoslezském kraji za označníky nové, vybavené informačními LCD monitory, na kterých budou zobrazovány aktuální informace o odjezdech autobusových spojů. Na 6 místech se jedná o instalaci informačních LED tabel umístěných na samostatném pilíři resp. na fasádě budovy a dále se jedná o 10 ks informačních LCD monitorů umístěných rovněž na fasádě budov, resp. čekáren. Vždy se jedná o významnější dopravní uzly, resp. zastávky (nádraží, přestupní zastávky apod.).

V současné době je zpracována veškerá projektová dokumentace včetně uzavření potřebných smluvních vztahů s majiteli pozemků a nemovitostí. Projekt byl přihlášen ke spolufinancování z ROP v roce 2015.

- Operativní činnosti

V průběhu roku byly řešeny dílčí operativní úkoly zadané odborem dopravy, jednalo se zejména o:

- příprava drážního jízdního řádu a jeho připomínkování,

- terminál Hlavní nádraží – podklady pro plánovanou změnu organizace dopravy,

- terminál Hranečník – podklady pro plánovanou změnu organizace dopravy,

- Rychvaldsko – podklady pro plánovanou změnu organizace dopravy,

- studie proveditelnosti BESKYDY – příprava podkladů a připomínkování studie,

- studie proveditelnosti UZEL OSTRAVA – příprava podkladů a připomínkování studie,

- aktualizace propagačních materiálů k Jednodenní oblastní jízdence Jeseníky,

- zavedení nové autobusové linky č. 374 Trnávka – Brušperk – Ostrava,

- optimalizace autobusového spojení na doly OKD z Karviné, Orlové a Českého Těšína,

- řešení operativních změn jízdních řádů na základě požadavků obcí a měst,

- průběžné vyhodnocování trendu vývoje tržeb od cestujících buď u konkrétního dopravce, nebo konkrétní linky, nebo konkrétní oblasti s přímým dopadem na ekonomiku linek dopravců.

- Zásadní dopravní změny v ODIS v roce 2014

Od 7. 4. 2014 zastavení provozu na trati Opava – Jakartovice a její náhrada autobusovou dopravou.

Od 15. 6. 2014 změna organizace dopravy příměstských linek v oblasti Rychvaldska.

Od 31. 8. 2014 změny na linkách v Ostravě-Jih v souvislosti se zavedením tramvajové linky č. 15.

Od 14. 12. 2014 změna organizace provozu na linkách obsluhujících doly OKD, změna organizace provozu na trati 270 v oblasti Poodří a zavedení nové linky 374 Trnávka – Brušperk – Ostrava.

Návrh aktivit v roce 2015

- Aktivity z Plánu dopravní obslužnosti kraje

- Příprava podmínek pro výběrová řízení

Aktivita bude realizována dle specifikace odboru dopravy. Bude se jednat zejména o dokončení technicko-provozních a ekonomických parametrů pro výběrové řízení na dopravní obsluhu oblastí Českotěšínsko, Karvinsko, Orlovsko, Frýdlantsko a Frýdecko-Místecko.

- Návrh postupu rozšiřování IDS

  - Oblast Havířovsko (projekt 2015, realizace nejdříve 12/2015)

  - MHD Karviná (možná realizace 2015, po dohodě s městem Karviná)

  - MHD Orlová (možná realizace 2015, po dohodě s městem Orlová)

  - MHD Nový Jičín (možná realizace 2015, po dohodě s městem Nový Jičín)

- Návrh postupu úprav dopravního řešení v oblastech

Konkrétní projekty budou podléhat projednání s dotčenými obcemi, jejich realizace včetně časového harmonogramu bude záviset na ekonomických a technických podmínkách.

  - Audit regionálních železničních tratí a z něj vyplývající dopravní opatření (provedení hloubkové sondáže vybraných regionálních tratí v kraji s cílem vytipování silných a zejména slabých míst a nalezení řešení k jejich odstranění, vícekriteriální vyhodnocení stávajících možností a výhledového potenciálu jednotlivých tratí), u tratí, které budou vyhodnoceny bez potenciálu dalšího rozvoje, zvážení jejich útlumu a plné nebo částečné náhrady jiným druhem dopravy

Projekt bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

  - Aktualizace modelu příměstské železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Projekt bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

  - Průmyslové zóny – trvalá součinnost s rozhodujícími zaměstnavateli v průmyslových zónách, zohlednění v rozvojových projektech

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Řešení dopravní obsluhy v socioekonomicky znevýhodněných oblastech – rozpracování závěrů analýzy „Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ v oblasti veřejné dopravy, zohlednění v rozvojových projektech

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Posouzení zavedení přímých autobusových linek k významným zaměstnavatelům nebo institucím

Projekt z roku 2012 bude realizován dle finančních možností.

  - Dopravní napojení Letiště L. Janáčka Ostrava-Mošnov a optimalizace dopravní obsluhy v oblasti Poodří

Navazující projekt řešící organizaci železničních i autobusových linek tak, aby byla zajištěna vhodná dopravní obsluha Letiště Leoše Janáčka Ostrava-Mošnov a okolí.

  - Terminál Hranečník

Realizační projekt organizace autobusové dopravy na základě zřízení nového dopravního terminálu na Hranečníku.

  - Terminál Dubina

Realizační projekt organizace autobusové dopravy na základě zřízení nového dopravního terminálu na Dubině.

  - Koncepce bezbariérové dopravy

Postupné naplňování projektu „Moravskoslezským krajem veřejnou dopravou 
bez bariér – Projekt bezbariérové dopravy na období 2010-2013“. Projekt je řešením opatření č. 2.11. v oblasti Přístupnost staveb, dopravy a informací Moravskoslezského krajského plánu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“.

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

- Rutinní činnosti se spoluúčastí statutárního města Ostrava

- Vyhodnocování plnění smluv k zajištění dopravní obslužnosti v rámci ODIS

- Editace, zajištění tisku a distribuce knižních jízdních řádů ODIS dle oblastí

- Příprava a editace propagačních materiálů

- Dopravní průzkumy

- Návrh Tarifu ODIS 2016

- Správa elektronických informačních tabulí – rozšíření

Činnost zahrnuje správu majetku společnosti – 21 elektronických tabel pořízených v roce 2014 v rámci projektu ROP.

Činnost dále zahrnuje datovou správu (tj. zásobování aktuálními daty o provozu) elektronických tabel:

- v majetku společnosti (viz výše),

- v majetku měst (Ostrava – zastávky ve Svinově, Hlučín – autobusové nádraží, Studénka – nádraží, v průběhu roku 2015 Bruntál – nádraží).

- Vyhodnocování a přerozdělování tržeb

- Provoz, správa a rozvoj e-shopu

- Provoz centrální správy karetního systému MSK (clearing finančních toků v systému jednotné krajské karty ODISky) - rozšíření

V průběhu roku 2015 dojde zejména k rozšíření možnosti využívání elektronické peněženky na ODISce u dopravců Dopravní podnik Ostrava a České dráhy.

- Dopravní infocentrum - změny

Činnost zahrnuje provoz Dopravního infocentra (Integrovaného mobilitního centra) na Poděbradově ulici, mimo provozní dobu pak informace poskytuje pracoviště v prostorách terminálu Ostrava-Svinov, které současně dozoruje provoz centrálního dispečinku a provoz místních technologií hlasového a vizuálního informačního systému.

- Rutinní činnosti bez spoluúčasti statutárního města Ostrava

- Přepravní kontrola

Provádění přepravní kontroly u dopravců na základě smlouvy s dopravci.

- Centrální dispečink ODIS

V průběhu roku 2015 je předpokládáno zapojení dalších dopravců do sledování pohybu vozidel on-line, dojde tak ke zvýšení významu prvního bodu. Využívání činnosti dispečinku ke kontrolní činnosti bude nadále prováděno podle potřeby příležitostně. Provoz dispečinku bude postupně rozšiřován o sledování dalších dopravců poskytujících on-line informace o pohybu svých vozidel a dále k evidenci reálně ujetých výkonů jednotlivých dopravců, toto především v souvislosti s provozem vysoutěženého dopravce na Třinecku a Jablunkovsku podle nových podmínek.

- Propagace a výchova

Pokračování realizace v roce 2014 započatého projektu ODISbus, jehož podstatou je výchovné působení na veřejnost směrem k většímu využívání jednotlivých forem veřejné dopravy, zejména směrem ke školní mládeži, dále na veřejných akcích v rámci MS kraje souvisejících se zaměřením projektu.

- Projekty s podporou ROP

Společnost KODIS bude v závislosti na schválení žádosti realizovat projekt Informační tabla s on-line informacemi o odjezdech jednotlivých spojů v přestupních uzlech - 2. etapa.

- Operativní činnosti

Dle zadání odboru dopravy.

Výpis z usnesení 62. schůze rady kraje konané dne 17. 2. 2015:

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje		č. 14/382/1	ze dne 6. 2. 2003

(č. usnesení)

|  | 62/4865 |
| --- | --- |
| 1) | bere na vědomí Informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji |

|  | 62/4865 |
| --- | --- |
| 2) | ukládá náměstkovi hejtmana kraje předložit informaci dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje Zodp.: Mgr. Daniel Havlík Termín: 5. 3. 2015 |